Załącznik do uchwały nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 maja 2007r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń   kanalizacyjnych Gminnego Przedsiębiorstwa   Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni  Raciborskiej w latach 2008 – 2011

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r nr 123 poz. 858).

1. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych:

  - usługi wodociągowe w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę polegające na:

    - ujmowaniu wody,

    - uzdatnianiu wody,

    - dostarczaniu wody,

  - usługi kanalizacyjne w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków polegające na:

    - odprowadzaniu ścieków,

    - oczyszczaniu ścieków.

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach:

  - 2008r:

    - opracowanie projektu technicznego dla ujęcia wody w Solarni oraz wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu tranzytowego z ujęcia w Solarni do hydroforni w Kuźni Raciborskiej,

    - rozbudowa istniejącego zestawu hydroforowego w Kuźni Raciborskiej,

    - budowa nowej oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej – II etap,

    - wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Ruda Kozielska – I etap.

  - 2009r:

    - opracowanie projektu technicznego na modernizację istniejącej hydroforni w Kuźni Raciborskiej przy ul. Kościuszki,

    - budowa wodociągu tranzytowego o średnicy Ø 220 z ujęcia Solarnia do hydroforni w Kuźni Raciborskiej – I etap,

    - wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Ruda Kozielska  – II etap,

    - wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Turze – I etap,

  - 2010r:

- budowa wodociągu tranzytowego Ø 220 z ujęcia Solarnia do hydroforni w Kuźni Raciborskiej – II etap,

- wykonanie modernizacji istniejącej hydroforni w Kuźni Raciborskiej – I etap,

- wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Turze – II etap,

- budowa sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Ruda Kozielska – I etap

  - 2011r:

    - wykonanie modernizacji istniejącej hydroforni w Kuźni Raciborskiej – II etap,

    - uruchomienie ujęcia wody „Solarnia”,

    - budowa sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Turze – I etap,

    - wykonanie projektu technicznego oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Kozielska.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków w poszczególnych latach:

  - 2008r:

    - wymiany i legalizacje wodomierzy,

  - 2009r:

    - wymiany i legalizacje wodomierzy,

  - 2010r:

    - wymiany i legalizacje wodomierzy,

  - 2011r:

    - wymiany i legalizacje wodomierzy ,

4.  Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach:

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wydatki w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Ujęcie wody SOLARNIA | 2008- 2011 | 7.500.000 | 200.000 | 3.700.000 | 2.100.000 | 1.500.000 |
| 2 | Rozbudowa zestawu hydroforowego w Kuźni Raciborskiej | 2008 | 45.000 | 45.000 | - | - | - |
| 3 | Wymiana wodomierzy | 2008-2011 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | Budowa oczyszczalni w Kuźni Raciborskiej II etap | 2008 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - |
| 5 | Kanalizacja dla aglomeracji Ruda Kozielska | 2008-2010 | 3.400.000 | 500.000 | 500.000 | 2.400.000 | - |
| 6 | Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Ruda Kozielska | 2011 | 140.000 | - | - | - | 140.000 |
| 7 | Kanalizacja dla aglomeracji Turze | 2009-2011 | 3.600.000 | - | 600.000 | 600.000 | 2.400.000 |
| RAZEM: | 17.285.000 | 3.270.000 | 4.825.000 | 5.125.000 | 4.065.000 |

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji:

Spółka zamierza wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne sfinansować ze źródeł własnych pochodzących z amortyzacji, podniesienia kapitału zakładowego przez udziałowca, wypracowanych zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy oraz będzie starała się pozyskać maksymalną wysokość możliwych do pozyskania środków pomocowych.

Opracowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.