5.

Realizacja zadań i projektów inwestycyjnych

W niniejszym rozdziale zostało zaprezentowane kompendium informacji o projektach i zadaniach inwestycyjnych. W punkcie 5.1. zostały przedstawione projekty i zadania na lata 2004-2006, zaś w punkcie 5.2. projekty i zadania na lata 2007-2013.

Lista projektów i zadań inwestycyjnych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gminy Kuźnia Raciborska obejmuje:

Zadania planowane do realizacji w I horyzoncie czasowym

| Nazwa zadania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Przewidywany okres realizacji | Oczekiwane rezultaty | Podmioty uczestniczące w realizacji projektu | Waga zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| kanalizacja Gminy w tym: Etap przygotowawczy – 2006r. Etap realizacji – lata 2007-2013 | zgodne | 2006 -2013 | poprawa stanu środowiska, podłączenie 2000 gospodarstw do sieci | Gminy Racibórz, Kuźnia Raciborska, WFOŚ, NFOŚ | 4 |
| ukończenie wodociągowania Gminy w tym: w 2005 roku: budowa wodociągu w Rudach, przysiółku Biały Dwór budowa wodociągu w Kuźni Raciborskiej ul. Browarna, osada Górna Huta budowa wodociągu w Siedliskach ul. Dąbrowskiego budowa wodociągu w Budziskach ul. Fabryczna budowa wodociągu w Rudzie Kozielskiej ul. Sportowa w 2008 roku: budowa wodociągu w przysiółku Paproć | zgodne | 2005 -2008 | poprawa jakości wody, przyłączenie do sieci 100 gospodarstw | Gmina Kuźnia Raciborska, WFOŚ | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| zaopatrzenie części mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska w wodę, w tym: dokumentacja – 2006r, budowa studni głębinowej, przyłącz energetyczny do ujęcia, modernizacja stacji wodociągowej w Kuźni Raciborskiej, połączenie wodociągiem nowego ujęcia i stacji wodociągowej | zgodne | 2006 -2008 | zapewnienie stałych dostaw wody mieszkańcom gminy | Gminna Spółka Wod-Kan sp. z o.o | 4 |
| odbudowa Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach | zgodne | 2004 -2007 | ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, utworzenie nowych miejsc pracy | Diecezja Gliwicka | 4 |
| obwałowanie prawego brzegu Odry do granic województwa śląskiego | zgodne | 2005 - 2006 | 4,3 kilometra wałów przeciwpowodziowych - zabezpieczenie mieszkańców miejscowości Turze, Ruda, Budziska, Siedliska przed powodzią | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 4 |
| budowa hali widowiskowo-sportowej w Rudach | zgodne | 2005 -2007 | Sala sportowa (24 x 12 m, widownia dla 300 osób) z funkcją dla gier zespołowych i organizowania widowisk dla społeczności lokalnej. 90.000 osób korzystających w skali roku, Obszar oddziaływania: 9.000 mieszkańców. Utworzenie nowych miejsc pracy (obsługa techn.) – ich liczba będzie określona w dalszym etapie prac nad projektem. | Gmina Kuźnia Raciborska, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej | 2 |
| budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną w miejscowości Turze | zgodne | 2006 -2007 | obiekt o kubaturze 3.145 m³, powierzchni zabudowy 582,79 m², powierzchni użytkowej 529,04m² | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych sołectw w tym: 1. budowa przymostowych kładek dla pieszych nad rzeką Ruda w miejscowościach: - Kuźnia Raciborska - Rudy 2. budowa chodników | zgodne | 2005 -2013 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami, poprawa warunków odwodnienia korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowych. | Gmina Kuźnia Raciborska, Powiat Raciborski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku w Rudzie Kozielskiej i w Kuźni Raciborskiej | zgodne | 2006 -2007 | Modernizacja ok. 8km DW425 w gminie Kuźnia Raciborska nawierzchni z betonu asfaltowego, poprawa warunków komunikacyjnych. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 3 |
| utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w tym: adaptacja pomieszczenia, wyposażenie w narzędzia pracy (sprzęt komputerowy, oprogramowanie prezentujące gminę, ksero, drukarka, skaner, publikacje) przygotowanie kadrowe personelu oznakowanie Centrum Informacji Turystycznej i gminnych atrakcji turystycznych | zgodne | 2006 | Obsługa turystów, aktualizacja internetowej bazy zasobów turystycznych gminy oraz ofert dla gości i mieszkańców, integracja podmiotów branży turystycznej, promocja potencjału turystycznego, strategia promocji turystycznej, analizy statystyczne liczby, rodzaju i stopnia zadowolenia gości, produktów turystycznych, odbiorców oraz potencjalnej bazy, analiza powstających podmiotów i tworzonych nowych miejsc pracy w sektorze obsługi turystów, współpraca z lokalnymi mediami, kontrola oznakowania turystycznego w gminie | Gmina Kuźnia Raciborska, inwestor prywatny | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej | zgodne | 2005 - 2006 | Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocja gminy | Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rudach | 2 |
| System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” | nd | 2006 – 2007 | Włączenie gminy do Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” | Urząd Marszałkowski, Gmina Kuźnia Raciborska oraz 35 gmin i 17 powiatów woj.śl. | 3 |
| zakup namiotu festynowego wraz z wyposażeniem | nd | 2006 | Organizacja imprez typu festynowego | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej – 2005r. wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Moniuszki i Słonecznej w Kuźni Raciborskiej – 2006r wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Arki Bożka i Klasztornej w Kuźni Raciborskiej – 2006r | zgodne | 2005 -2007 | Wyeliminowanie dużej ilości awarii na sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych, uspokojenie opinii publicznej mieszkańców osiedla – nie popartych badaniami wody obaw związanych ze spożywaniem płynu transportowanego rurami azbestowo-cementowymi | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Kuźni Raciborskiej | 4 |
| system selektywnego zbierania odpadów sektora komunalnego: rok 2005 Etap I: Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych wraz z poszerzeniem jej zakresu o złom, makulaturę i opakowania wielomateriałowe (zakup pojemników do segregacji) Etap II: Likwidacja i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. „dzikich” składowisk rok 2006 Etap III: Systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych (zakup worków do segregacji „u źródła”) Etap IV: Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej Etap V: Zakup śmieciarki do selektywnego wywozu odpadów komunalnych | nd | 2005 -2013 | Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu wysegregowanych odpadów. Minimalizacja emisji do środowiska odpadów niebezpiecznych, zwiększenie limitu odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko „dzikich” składowisk, poprawa wizerunku gminy. Podniesienie standardu usług wywozu nieczystości, dostosowanie wywozu do wymogów segregacji nieczystości. | Gmina Kuźnia Raciborska, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, ZGKiM | 3 |
| termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej | zgodne | 2005 -2013 | Ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, modernizacja centralnego ogrzewania, zapewnienie temp. 18°C w pomieszczeniach szkolnych (zgodnie z Rozporządz. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002, Dz.U.z 2003r, Nr 6, poz. 69) | Gmina Kuźnia Raciborska, wspólnoty mieszkaniowe | 2 |
| realizacja infrastruktury gastronomiczno-rekreacyjnej w otoczeniu ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2005 -2015 | Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, tworzenie nowych miejsc pracy | prywatni inwestorzy | 2 |
| zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2005 -2013 | Rewitalizacja obszarów zagrożonych | środki prywatne właścicieli gruntów, Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2 |
| ścieżki rowerowe i ścieżki tematyczne | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2006 -2013 | Utworzenie tematycznych ścieżek rowerowych, wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, promocja gminy wśród szkół województwa śląskiego – oferta edukacyjna. | Gmina Kuźnia Raciborska, WFOŚiGW, ZPKWŚ, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, organizacje ekologiczne | 2 |
| modernizacja centrum wsi Turze | zgodne | 2005 -2007 | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| modernizacja centrum wsi Rudy | zgodne | 2005 -2007 | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| wykonanie zadaszenia estrady w Parku Dębina w Kuźni Raciborskiej | zgodne | 2005 - 2006 | Modernizacja infrastruktury turystycznej | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |

Zadania planowane do realizacji w II horyzoncie czasowym (zadania uruchamiane po roku 2006 i zadania kontynuowane)

| Nazwa zadania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Przewidywany okres realizacji | Oczekiwane rezultaty | Podmioty uczestniczące w realizacji projektu | Waga zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| kanalizacja Gminy w tym: Etap przygotowawczy – 2006r. Etap realizacji – lata 2007-2013 | zgodne | 2006 -2013 | poprawa stanu środowiska, podłączenie 2000 gospodarstw do sieci | Gminy Racibórz, Kuźnia Raciborska, WFOŚ, NFOŚ | 4 |
| ukończenie wodociągowania Gminy w tym: w 2005 roku: 1. budowa wodociągu w Rudach, przysiółku Biały Dwór 2. budowa wodociągu w Kuźni Raciborskiej ul. Browarna, osada Górna Huta budowa wodociągu w Siedliskach ul. Dąbrowskiego budowa wodociągu w Budziskach ul. Fabryczna budowa wodociągu w Rudzie Kozielskiej ul. Sportowa w 2008 roku: budowa wodociągu w przysiółku Paproć | zgodne | 2005 -2008 | poprawa jakości wody, przyłączenie do sieci 100 gospodarstw | Gmina Kuźnia Raciborska, WFOŚ | 4 |
| zaopatrzenie części mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska w wodę, w tym: dokumentacja – 2006r, budowa studni głębinowej, przyłącz energetyczny do ujęcia, modernizacja stacji wodociągowej w Kuźni Raciborskiej, połączenie wodociągiem nowego ujęcia i stacji wodociągowej | zgodne | 2006 -2008 | zapewnienie stałych dostaw wody mieszkańcom gminy | Gminna Spółka Wod-Kan sp. z o.o | 4 |
| gazyfikacja Gminy, w tym: doprowadzenie gazociągu do miasta Kuźnia Raciborska rozbudowa sieci na terenie miasta rozprowadzenie sieci w sołectwach | zgodne | 2007 -2013 | poprawa stanu środowiska, ograniczenie zanieczyszczeń na terenie gminy, uzbrojenie terenów inwestycyjnych | Inwestor prywatny | 3 |
| odbudowa Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach, | zgodne | 2004 -2007 | ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, utworzenie bezpośrednio 30 miejsc pracy oraz 50 pośrednio | Diecezja Gliwicka | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| budowa suchego polderu w Kuźni Raciborskiej przy rzece Ruda | zgodne | 2008 -2010 | zabezpieczenie mieszkańców Kuźni Raciborskiej przed powodzią | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 3 |
| modernizacja mostu na rzece Ruda w miejscowości Turze, w ciągu drogi powiatowej nr 607 | zgodne | 2008 | zamknięcie obwałowania w miejscowości Turze - zabezpieczenie przed powodzią | Powiat Raciborski, Wojewódzki Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 3 |
| modernizacja mostu na rzece Ruda w miejscowości Rudy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 | zgodne | 2008 -2010 | poprawa nośności mostu - udrożnienie drogi dla transportu kołowego o nośności powyżej 10 ton, poprawa bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 3 |
| modernizacja mostu na rzece Sumina w Nędzy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 | zgodne | 2007 -2009 | poprawa nośności mostu - udrożnienie drogi dla transportu kołowego o nośności powyżej 10 ton, poprawa bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| budowa obwodnicy miejscowości Kuźnia Raciborska połączenie ulic Rudzka z Kozielską | zgodne | 2012 -2013 | poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie przepustowości dróg, wyprowadzenie transportu ciężkiego poza teren zabudowany | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| budowa obwodnicy miejscowości Rudy przecinającej drogi do Rud z Kędzierzyna, Raciborza, Rybnika i Gliwic | zgodne | 2014 -2015 | poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie przepustowości dróg, wyprowadzenie transportu ciężkiego poza teren zabudowany | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| budowa hali widowiskowo-sportowej w Rudach | zgodne | 2005 -2007 | Sala sportowa (24 x 12 m, widownia dla 300 osób) z funkcją dla gier zespołowych i organizowania widowisk dla społeczności lokalnej. 90.000 osób korzystających w skali roku, Obszar oddziaływania: 9.000 mieszkańców. Utworzenie nowych miejsc pracy (obsługa techn.) – ich liczba będzie określona w dalszym etapie prac nad projektem. | Gmina Kuźnia Raciborska, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej | 2 |
| budowa basenu w Kuźni Raciborskiej wraz z zapleczem rehabilitacyjno-rekreacyjnym | niezgodne | 2008 -2010 | Obiekt o łącznej pow. 1.500m² (basen 25 x 12,5 m, widownia dla 50-100osób, basen rehabilitacyjno-rekreacyjny ze zjeżdżalnią i sauną, możliwość prowadzenia gastronomii, instalacji masażu wodnego, gejzeru, siłownia, kawiarnia, zaplecze rehabilitacyjne, itp.), obsługujący ok.10.000osób miesięcznie, utworzenie ok. 20 nowych miejsc pracy. System kasowo-biletowy. Niezbędna budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza energetycznego. | Gmina Kuźnia Raciborska, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej | 1 |
| budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną w miejscowości Turze | brak planu dla miejscowości Turze | 2006 - 2007 | obiekt o kubaturze 3.145m³, pow. zabudowy 582,79m², pow. użytkowej 529,04m² | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej | zgodne | 2007 | poprawa infrastruktury sportowej, dostosowanie do aktualnie obowiązujących standardów | Gmina Kuźnia Raciborska, Ministerstwo Edukacji Narodowej | 3 |
| utworzenie domu seniora (adaptacja gminnego budynku w Kuźni Raciborskiej) | zgodne | 2007 - 2013 | powstanie infrastruktury zabezpieczającej spokojną starość | Gmina Kuźnia Raciborska, Skarb Państwa, inni inwestorzy | 1 |
| budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych sołectw w tym: budowa przymostowych kładek dla pieszych nad rzeką Ruda w miejscowościach: Kuźnia Raciborska Rudy budowa chodników | zgodne | 2005 -2013 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami, poprawa warunków odwodnienia korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowych. | Gmina Kuźnia Raciborska, Powiat Raciborski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku w Rudzie Kozielskiej i w Kuźni Raciborskiej | zgodne | 2006 -2007 | Modernizacja ok. 8km DW425 w gminie Kuźnia Raciborska nawierzchni z betonu asfaltowego, poprawa warunków komunikacyjnych. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 3 |
| System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” | nd | 2006 – 2007 | Włączenie gminy do Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” | Urząd Marszałkowski, Gmina Kuźnia Raciborska oraz 35 gmin i 17 powiatów woj.śl. | 3 |
| informatyzacja gminy - ułatwienie mieszkańcom gminy dostępu do sieci (kioski) | nd | 2007 - 2009 | Dostęp do sieci internetowej dla wszystkich mieszkańców gminy, informatyzacja społeczności lokalnej | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| ułożenie sieci światłowodowej (w związku z kanalizacją gminy) | nd | 2007 - 2013 | rozwój społeczeństwa informacyjnego | Gmina Kuźnia Raciborska | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| organizacja miasteczka nieobozowej akcji letniej projekt miasteczka budowa miasteczka realizacja nieobozowej akcji letniej | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2010 | Organizacja wakacji dla dzieci pozostających w miejscu zamieszka-nia | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| odbudowa kolei wąskotorowej 1. remont torowisk 2. remont budynków hoteliku, świetlicy, lokomotywowni, dworca, budynku biurowego typu wiejskiego 3. konserwacja i remont taboru kolejowego 4. organizacja zaplecza gastronomicznego wraz z węzłem sanitarnym | zgodne | 2007 -2013 | Zagospodarowanie obiektu jako skansenu kolei wąskotorowej, organizowanie przejazdów turystycznych na całej linii kolejki wąskotorowej, wzrost atrakcyjności, promocja gminy | Gmina Kuźnia Raciborska, inwestorzy prywatni | 3 |
| wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej – 2005r. wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Moniuszki i Słonecznej w Kuźni Raciborskiej – 2006r wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Arki Bożka i Klasztornej w Kuźni Raciborskiej – 2006r | zgodne | 2005 -2007 | Wyeliminowanie dużej ilości awarii na sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych, uspokojenie opinii publicznej mieszkańców osiedla – nie popartych badaniami wody obaw związanych ze spożywaniem płynu transportowanego rurami azbestowo-cementowymi | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Kuźni Raciborskiej | 4 |
| system selektywnego zbierania odpadów sektora komunalnego: rok 2005 Etap I: Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych wraz z poszerzeniem jej zakresu o złom, makulaturę i opakowania wielomateriałowe (zakup pojemników do segregacji) Etap II: Likwidacja i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. „dzikich” składowisk rok 2006 Etap III: Systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych (zakup worków do segregacji „u źródła”) Etap IV: Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej Etap V: Zakup śmieciarki do selektywnego wywozu odpadów komunalnych | nd | 2005 -2013 | Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu wysegregowanych odpadów. Minimalizacja emisji do środowiska odpadów niebezpiecznych, zwiększenie limitu odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko „dzikich” składowisk, poprawa wizerunku gminy. Podniesienie standardu usług wywozu nieczystości, dostosowanie wywozu do wymogów segregacji nieczystości. | Gmina Kuźnia Raciborska, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, ZGKiM | 3 |
| termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej | zgodne | 2005 -2013 | Ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, modernizacja centralnego ogrzewania, zapewnienie temp. 18°C w pomieszczeniach szkolnych (zgodnie z Rozporządz. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002, Dz.U.z 2003r, Nr 6, poz. 69) | Gmina Kuźnia Raciborska, wspólnoty mieszkaniowe | 2 |
| poprawa infrastruktury na oczyszczanie Gminy i ochronę środowiska: zakup zamiatarki samojezdnej. | nd | 2007 | Oczyszczanie ulic miasta i gminy, poprawa atrakcyjności gminy | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| realizacja infrastruktury gastronomiczno-rekreacyjnej w otoczeniu ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2005 -2015 | Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, tworzenie nowych miejsc pracy | prywatni inwestorzy | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2005 -2015 | Rewitalizacja obszarów zagrożonych | środki prywatne właścicieli gruntów, Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2 |
| ścieżki rowerowe i ścieżki tematyczne | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2006 -2013 | Utworzenie tematycznych ścieżek rowerowych, wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, promocja gminy wśród szkół województwa śląskiego – oferta edukacyjna. | Gmina Kuźnia Raciborska, WFOŚiGW, ZPKWŚ, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, organizacje ekologiczne | 2 |
| modernizacja centrum wsi Turze | zgodne | 2005 -2007 | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| modernizacja centrum wsi Rudy | zgodne | 2005 -2007 | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |