Plan finansowy na lata 2004-2006

oraz na lata 2007-2013

| Nazwa zadania | Przewidywa-ny okres realiza-cji | Rok | Przewidy- wany koszt zadania (w złotych) | Przewidywane nakłady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet Gminy | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| Kanalizacja Gminy, w tym: Etap przygotowawczy – 2006r. Etap realizacji - lata 2007-2013: . | 2006 -2013 | 2006 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2007-2013 | 50 236 700 | 5 005 670 | 0 | 0 | 37 692 525 | 7 538 505 |
|  |  | razem | 50 256 700 | 5 025 670 | 0 | 0 | 37 692 525 | 7 538 505 |
| Ukończenie wodociągowania Gminy, w tym w 2005 roku: Budowa wodociągu w Rudach, przysiółku Biały Dwór; Budowa wodociągu w Kuźni Raciborskiej ul. Browarna, osada Górna Huta; Budowa wodociągu w Siedliskach ul. Dąbrowskiego; Budowa wodociągu w Budziskach ul. Fabryczna; Budowa wodociągu w Rudzie Kozielskiej ul. Sportowa. w 2008 roku: Budowa wodociągu w przysiółku Paproć | 2005-2008 | 2005 | 1 523 124 | 380 781 | 0 | 0 | 0 | 1 142 343 |
|  |  | 2008 | 663 498 | 165 874 | 0 | 0 | 0 | 497 624 |
|  |  | razem | 2 186 622 | 546 655 | 0 | 0 | 0 | 1 639 967 |
| Zaopatrzenie części mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska w wodę, w tym: dokumentacja – 2006r, budowa studni głębinowej, przyłącz energetyczny do ujęcia, modernizacja stacji wodociągowej w Kuźni Raciborskiej, połączenie wodociągiem nowego ujęcia i stacji wodociągowej | 2006-2008 | 2006 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2007 - 2008 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | razem | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazyfikacja Gminy, w tym: Doprowadzenie do Kuźni Raciborskiej gazociągu i podłączenie głównych odbiorców biznesowych; Ułożenie sieci gazowniczej na terenie miasta; Ułożenie sieci gazowniczej na terenie sołectw | 2007-2013 |  | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Odbudowa Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach | 2004-2007 | 2004 | 30 000 | 0 | 3 000 | 0 | 22 000 | 5 000 |
|  |  | 2005 | 1 760 000 | 0 | 176 000 | 0 | 1 319 000 | 265 000 |
|  |  | 2006 | 1 860 000 | 0 | 186 000 | 0 | 1 394 000 | 280 000 |
|  |  | 2007 | 1 080 000 | 0 | 108 000 | 0 | 810 000 | 162 000 |
|  |  | razem | 4 730 000 | 0 | 473 000 | 0 | 3 545 000 | 712 000 |
| Obwałowanie prawego brzegu Odry do granic województwa śląskiego | 2005 - 2006 | 2005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | razem | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa suchego polderu w Kuźni Raciborskiej, | 2008 -2010 |  | 5 000 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 3 750 000 | 0 |
| Modernizacja mostu na rzece Ruda w miejscowości Turze, w ciągu drogi powiatowej nr 607, | 2008 |  | 4 000 000 | 0 | 200 000 | 0 | 3 000 000 | 800 000 |
| Modernizacja mostu w miejscowości Rudy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919, | 2008 -2010 |  | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 500 000 |
| Modernizacja mostu na rzece Sumina w Nędzy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 | 2007 -2009 |  | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 125 000 | 375 000 |
| Budowa obwodnicy miejscowości Kuźnia Raciborska | 2012 -2013 |  | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 10 000 000 |
| Budowa obwodnicy miejscowości Rudy | 2014 -2015 |  | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 10 000 000 |
| Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rudach | 2005-2007 | 2005 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 1 225 000 | 485 000 | 0 | 0 | 740 000 | 0 |
|  |  | 2007 | 1 225 000 | 215 000 | 250 000 | 0 | 760 000 | 0 |
|  |  | razem | 2 500 000 | 750 000 | 250 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| Budowa basenu w Kuźni Raciborskiej wraz z zapleczem rehabilitacyjno-rekreacyjnym | 2008-2010 |  | 10 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 000 000 |
| Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną w miejscowości Turze | 2006-2007 | 2006 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2007 | 794 585 | 98 334 | 99 500 | 0 | 596 751 | 0 |
|  |  | razem | 994 585 | 298 334 | 99 500 | 0 | 596 751 | 0 |
| Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej | 2007 |  | 200 000 | 80 000 | 0 | 0 | 100 000 | 20 000 |
| Utworzenie domu seniora (adaptacja gminnego budynku w Kuźni Raciborskiej) | 2007 - 2013 |  | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 700 000 | 100 000 |
| Budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych sołectw w tym: budowa przymostowych kładek dla pieszych nad rzeką Ruda w miejscowościach: Kuźnia Raciborska Rudy 2. budowa chodników | 2005-2013 | 2005 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 610 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 510 000* |
|  |  | 2007 - 2013 | 2 850 000 | 732 500 | 0 | 0 | 0 | 2 117 500* |
|  |  | razem | 3 500 000 | 872 500 | 0 | 0 | 0 | 2 627 500* |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku w Rudzie Kozielskiej i w Kuźni Raciborskiej | 2006-2007 | 2006 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000* |
|  |  | 2007 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000* |
|  |  | razem | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 000* |
| Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej | 2006 |  | 70 000 | 21 000 | 7 000 | 0 | 42 000 | 0 |
| Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej | 2005-2006 | 2005 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 |
|  |  | 2006 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 |
|  |  | razem | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 20 000 |
| System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” | 2006-2007 | 2006 | 14 238 620 | 3 968 | 0 | 0 | 10 678 965 | 3 555 687*** |
|  |  | 2007 | 11 649 780 | 3 246 | 0 | 0 | 8 737 335 | 2 909 199*** |
|  |  | razem | 25 888 400 | 7 214 | 0 | 0 | 19 416 300 | 6 464 886*** |
| Informatyzacja gminy - ułatwienie mieszkańcom gminy dostępu do sieci (kioski) | 2007-2009 |  | 30 000 | 8 550 | 3 000 | 0 | 18 450 | 0 |
| Ułożenie sieci światłowodowej (w związku z kanalizacją gminy) | 2007 - 2013 |  | 690 000 | 125 000 | 69 000 | 0 | 496 000 | 0 |
| Organizacja miasteczka nieobozowej akcji letniej Projekt miasteczka Budowa miasteczka Realizacja nieobozowej akcji letniej | 2010 |  | 100 000 | 25 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 |
| Odbudowa kolei wąskotorowej 1. Remont torowisk 2. Remont budynków dworca, hoteliku, świetlicy, lokomotywowni, dworca, budynku biurowego typu wiejskiego, Konserwacja i remont taboru kolejowego, 4. Organizacja zaplecza gastronomicznego wraz z węzłem sanitarnym | 2007 - 2013 |  | 10 000 000 | 200 000 | 1 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 800 000 |
| Zakup namiotu festynowego wraz z wyposażeniem | 2006 |  | 220 000 | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej – 2005r. Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Moniuszki i Słonecznej w Kuźni Raciborskiej – 2006r Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Arki Bożka i Klasztornej w Kuźni Raciborskiej – 2006r | 2005-2006 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000** |
|  |  | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000** |
|  |  | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000** |
|  |  | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 0000 | 240 000** |
| System selektywnego zbierania odpadów sektora komunalnego: rok 2005 Etap I: Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych wraz z poszerzeniem jej zakresu o złom, makulaturę i opakowania wielomateriałowe (zakup pojemników do segregacji) Etap II: Likwidacja i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. „dzikich” składowisk rok 2006 Etap III: Systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych (zakup worków do segregacji „u źródła”) Etap IV: Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej Etap V: Zakup śmieciarki do selektywnego wywozu odpadów komunalnych | 2005-2006 | 2005 | 25 000 | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 | 0 |
|  |  | 2006 | 469 000 | 231 500 | 0 | 0 | 237 500 | 0 |
|  |  | Razem | 494 000 | 244 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej (szczegółowy harmonogram prac: Program rewitalizacji substancji mieszkaniowej ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na lata 2004-2013). | 2005-20 | 2005 | 361 000 | 222 119 | 0 | 30 581 | 0 | 108 300 |
|  |  | 2006 | 693 000 | 416 073 | 0 | 69 027 | 0 | 207 900 |
|  |  | 2007 - 2013 | 3 005 000 | 1 693 716 | 0 | 409 784 | 0 | 901 500 |
|  |  | razem | 4 059 000 | 2 331 908 | 0 | 509 392 | 0 | 1 217 700 |
| Poprawa infrastruktury na oczyszczanie Gminy i ochronę środowiska: Zakup zamiatarki samojezdnej. | 2007 |  | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Realizacja infrastruktury gastronomiczno-rekreacyjnej w otoczeniu ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych | 2005-2015 | 2005 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
|  |  | 2006 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
|  |  | 2007 - 2015 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 |
|  |  | razem | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 |
| Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów | 2005-2013 | 2005 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
|  |  | 2006 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
|  |  | 2007 - 2013 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 |
|  |  | razem | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 |
| Ścieżki rowerowe i ścieżki dydaktyczne | 2006-2013 | 2006 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 70 000 |
|  |  | 2007 - 2015 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 90 000 |
|  |  | razem | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 180 000 |
| Modernizacja centrum wsi Turze, w tym budowa: - parkingów, - ciągów pieszych, - małej architektury, - terenów zielonych, - innych | 2005-2007 | 2005 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 474 000 | 34 000 | 112 000 | 0 | 328 000 | 0 |
|  |  | 2007 | 170 000 | 50 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
|  |  | razem | 680 000 | 120 000 | 112 000 | 0 | 448 000 | 0 |
| Modernizacja centrum wsi Rudy, w tym budowa: - parkingów, - ciągów pieszych, - małej architektury, - terenów zielonych, - innych | 2005-2007 | 2005 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 474 000 | 34 000 | 112 000 | 0 | 328 000 | 0 |
|  |  | 2007 | 170 000 | 50 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
|  |  | razem | 680 000 | 120 000 | 112 000 | 0 | 448 000 | 0 |
| Wykonanie zadaszenia estrady w Parku Dębina w Kuźni Raciborskiej | 2005 - 2006 | 2005 | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 53 850 | 23 850 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
|  |  | razem | 60 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |

UWAGI:

*        - projekt realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

**      - projekt realizowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

***    - projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Katowicach; kwota w kolumnie

„Inne” wskazuje udział Urzędu Marszałkowskiego i pozostałych JST

uczestniczących w projekcie

Wyszczególnione zadania będą realizowane w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych gminy. Przed rozpoczęciem realizacji każdego projektu inwestycyjnego będzie każdorazowo przeprowadzana ocena możliwości jego realizacji. Poszczególne projekty będą przyjmowane do realizacji odrębną uchwałą Rady Miejskiej.