Załącznik do uchwały nr XXXI/258/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 12.05.2005r. w sprawie

Planu Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska

Plan rozwoju lokalnego gminy kuźnia raciborska

na lata 2005-2013

## Kuźnia Raciborska maj 2005

## Spis treści:

| Wprowadzenie - obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego | str. 3 |
| --- | --- |
| Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu | str. 4 |
| Cele rozwoju gminy Kuźnia Raciborska | str. 28 |
| Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na obszarze gminy | str. 30 |
| Realizacja zadań i projektów inwestycyjnych | str. 31 |
| Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu i województwa | str. 41 |
| Plan finansowy na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013 | str. 44 |
| Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego | str. 53 |
| System wdrażania | str. 55 |
| Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej | str. 59 |

Redakcja dokumentu końcowego:

Dr Krzysztof Wrana

Mgr Marcin Budziński

ul. Racławicka 23  41-506 Chorzów

Centrum Badawcze Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie

1.

Wprowadzenie – obszar i czas realizacji Planu rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Kuźnia Raciborska (zwany w dalszej części opracowania PRL) obejmuje okres od roku 2004 do roku 2013. W odniesieniu do horyzontu 2004–2006 dokument określa szczegółowe zadania, zamierzenia oraz środki ich realizacji. Kolejny okres, tj. 2007-2013 został potraktowany bardziej ogólnie, a jego konkretyzacja będzie następowała wraz z przygotowywaniem kolejnych dokumentów planistycznych w gminie.

Obszarem realizacji PRL jest gmina Kuźnia Raciborska. W przygotowaniu PRL wzięto pod uwagę zapisy następujących dokumentów programowych:

- Narodowy Plan Rozwoju,

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

- Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015,

- Strategia rozwoju powiatu raciborskiego,

- Strategia rozwoju gminy Kuźnia Raciborska,

oraz już opracowane dokumenty operacyjne gminy Kuźnia Raciborska

  - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska,

  - Plan Gospodarki Odpadami Dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2004-2015,

  - Program Ochrony Środowiska Gminy Kuźnia Raciborska,

  - Projekt Założeń Do Planu Zaopatrzenia W Ciepło, Energię Elektryczną I Paliwa Gazowe Na Obszarze Gminy Kuźnia Raciborska,

  - Koncepcja Gospodarki Wodno-Ściekowej Dla Gminy Kuźnia Raciborska,

Ostatni z wymienionych dokumentów strategicznych stał się podstawą merytoryczną dla zamieszczonych w Planie zapisów. Przyjęto bowiem, że Strategia rozwoju gminy Kuźnia Raciborska, jako dokument wypracowany z udziałem partnerów społecznych powinien mieć decydujące znaczenie dla decyzji podejmowanych przez władze gminy.

PRL gminy Kuźnia Raciborska opracowany został w okresie sierpień - wrzesień 2004 roku przez zespół ekspertów odpowiedzialnych także za opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do roku 2015.” Prace nad planem odbywały się pod nadzorem i w stałej konsultacji z kierownictwem gminy oraz przedstawicielami społeczności lokalnej.

2.

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu

  - Analiza

    - Położenie, powierzchnia, ludność.

Gmina Kuźnia Raciborska administracyjnie położona jest w zachodniej części województwa śląskiego, na północy powiatu raciborskiego. Graniczy od północy z gminą Bierawa (woj. opolskie), od wschodu z gminami Pilchowice i Sośnicowice, od południa z miastem Rybnikiem i gminą Nędza. Granicę zachodnią wyznacza rzeka Odra, za którą leży gmina Rudnik oraz gminy woj. opolskiego: Cisek i Bierawa. W ujęciu geograficznym gmina leży w górnym biegu rzeki Odry i dolnym biegu rzeki Rudy w obrębie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Całość gminy leży w Kotlinie Raciborskiej i w północno-zachodniej części Płaskowyżu Rybnickiego należącego do Wyżyny Śląskiej.

Gmina Kuźnia Raciborska jest jedną z dwóch gmin o charakterze miejsko-wiejskim w powiecie; jedyną gminą miejską w powiecie jest miasto Racibórz, gminami wiejskimi są Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik. W skład gminy wchodzą miasto Kuźnia Raciborska oraz sołectwa: Turze, Siedliska, Budziska, Ruda, Jankowice, Ruda Kozielska oraz Rudy wraz z przysiółkami: Biały Dwór, Brantołka, Kolonia Renerowska, Paproć, Podbiała, Przerycie i Szybki.

Powierzchnia gminy wynosi 127 km2, co stanowi ponad 23% ogólnej powierzchni powiatu; gmina pod względem wielkości powierzchni jest największą w powiecie.

Szczegółowe informacje dotyczące powierzchni gruntów w gminie Kuźnia Raciborska z wyszczególnieniem użytków rolnych wraz z gruntami ornymi oraz lasów z gruntami leśnym przedstawia poniższa Tabela. Dane prezentowane są w kontekście pozostałych gmin powiatu raciborskiego.

Tabela:	Wybrane dane odnośnie powierzchni gruntów gmin powiatu raciborskiego wg stanu na 31 V 2000 roku w hektarach.

| Gminy | Powierzchnia gruntów ogółem | W tym |
| --- | --- | --- |
|  |  | Użytki rolne | Lasy i grunty leśne |
|  |  | Razem | W tym grunty orne |  |
| Racibórz | 7496 | 5007 | 4226 | 409 |
| Kuźnia Raciborska | 12684 | 2254 | 1269 | 9638 |
| Kornowac | 2630 | 2129 | 1730 | 252 |
| Krzanowice | 4706 | 4215 | 3581 | 26 |
| Krzyżanowice | 6967 | 5544 | 4775 | 291 |
| Nędza | 5714 | 2200 | 1378 | 2723 |
| Pietrowice Wielkie | 6807 | 5936 | 5231 | 241 |
| Rudnik | 7394 | 6297 | 5367 | 521 |

Gminę Kuźnia Raciborska zamieszkuje 12500 mieszkańców i pod tym względem zajmuje ona za Raciborzem drugie miejsce w powiecie. W odniesieniu do gęstości zaludnienia, które wynosi 100 osób na km2 gmina jest na ósmym miejscu w powiece. Przyrost naturalny wynosi 16 osób a saldo migracji jest ujemne i kształtuje się na poziomie 75 osób (stan na 2000 rok.). Powyższe dane o gminie Kuźnia Raciborska w 2000 roku na tle pozostałych gmin powiatu obrazuje poniższa Tabela .

# Tabela: Wybrane dane demograficzne gmin powiatu raciborskiego na koniec 1999 roku.

| Gminy | Ludność w tyś. | Ludność na 1 km2 | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Racibórz | 63,5 | 846 | 529 | 532 | -3 | -590 |
| Kuźnia Raciborska | 12,8 | 100 | 110 | 94 | 16 | -75 |
| Kornowac | 4,7 | 181 | 46 | 55 | -9 | 5 |
| Krzanowice | 6,6 | 140 | 56 | 58 | -2 | 7 |
| Krzyżanowice | 11,8 | 169 | 91 | 121 | -30 | -59 |
| Nędza | 7,6 | 133 | 82 | 66 | 16 | 2 |
| Pietrowice Wielkie | 7,6 | 112 | 67 | 61 | 6 | -30 |
| Rudnik | 5,4 | 73 | 56 | 47 | 9 | -14 |

| Rok | Urodzenia | zgony | przyrost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 115 | 99 | +16 |
| 2000 | 128 | 96 | +32 |
| 2001 | 111 | 109 | +2 |
| 2002 | 87 | 95 | -8 |
| 2003 | 104 | 110 | -6 |

Tabela: Przyrost naturalny w gminie Kuźnia Raciborska w ostatnich 5 latach

2.1.2. Środowisko przyrodnicze.

Środowisko przyrodnicze gminy Kuźnia Raciborska w znaczny sposób zależne jest od specyficznego klimatu, który uwarunkowany jest między innymi położeniem na osi Bramy Morawskiej. Wskutek czego zaobserwować można większą liczbę dni deszczowych w porównaniu z Wyżyną Śląską i również większą liczbę dni wietrznych. Można także zauważyć, że w porównaniu np. do Ziemi Głubczyckiej zimy mają tutaj łagodniejszy przebieg.

Gleby w gminie są bardzo ubogie, jedynie w zachodniej części, nad Odrą, spotyka się mady rzeczne. Piaszczyste tereny reszty gminy porasta las z dominacją lasu iglastego, który stanowi około 73% powierzchni gminy. Kompleksy leśne pomimo tragicznego pożaru w 1992 r., który strawił ponad 10 000 ha zostały kosztem ogromnego wysiłku społeczności lokalnej i potężnych nakładów finansowych przywrócone do życia, stając się jednym z najnowocześniejszych kompleksów leśnych w Europie.

Kolejnym przejawem pozytywnego oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze jest także znajdujący się na terenie gminy kompleks klasztorno-pałacowy, będący centrum parku krajobrazowego pod nazwą "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Jednym z wielkich atutów Parku jest unikatowa fauna starorzecza Odry. Ponadto działalność Cystersów na tym terenie sprawiła, iż w wielu miejscach powstały, charakterystyczne i jedyne w Europie miejsca specyficznego mikroklimatu, jak również tzw. "Ogrody zapachów". Sam park krajobrazowy o powierzchni ponad 50 tysięcy hektarów powstał w celu ochrony niepowtarzalnych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, związanych z działalnością zakonu Cystersów na Górnym Śląsku. Spotkać tutaj można ponad 200 gatunków zwierząt i ok. 150 chronionych lub rzadkich gatunków roślin. Rośnie tu kilkaset drzew – pomników przyrody między innymi dęby, lipy i jesiony.

Syntetyczne ujęcie pozwala zatem wyróżnić następujące kluczowe walory przyrodnicze i środowiskowe gminy.

Kluczowe walory przyrodnicze i środowiskowe

gminy Kuźnia Raciborska

- kompleksy wodne i leśne z bogatym runem leśnym i czyste środowisko w bliskiej odległości od aglomeracji katowickiej i rybnickiej,

- położenie gminy w granicach Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich,

- park przypałacowy w Rudach,

- ścieżki ekologiczne,

- walory mikroklimatyczne i krajobrazowe,

- pomniki przyrody,

- unikatowe okazy fauny i flory,

- tereny łowieckie.

2.1.3. Turystyka.

Gmina Kuźnia Raciborska jako całość jest uznawana jako obszar przeciętnie atrakcyjny turystycznie w skali regionu. Jednakże można zauważyć w ostatnich latach poprawę wizerunku gminy, jako ośrodka atrakcyjnego turystycznie. Gmina znana jest w szczególności z pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach, lecz jej potencjał turystyczny jest znacznie bogatszy. Poza walorami przyrodniczo-środowiskowymi scharakteryzowanymi w powyższym podpunkcie należy wskazać także kluczowe walory architektoniczne i religijne, do których można zaliczyć przede wszystkim:

- Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach,

- Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach,

- Skansen Kolei Wąskotorowej w Rudach,

Ponadto jako turystyczne walory kulturalno - wypoczynkowe wskazać można:

- salę kinowo – widowiskową w Kuźni Raciborskiej,

- estradę na wolnym powietrzu w Kuźni Raciborskiej,

- Ośrodek Wodno – Rekreacyjny „Wodnik” w Kuźni Raciborskiej,

- pełnowymiarową halę sportową z widownią na 500 miejsc w Kuźni Raciborskiej,

- stadiony sportowe w Kuźni Raciborskiej i Rudach,

- kompleks rekreacyjno wypoczynkowy „Buk” z amfiteatrem leśnym, 
dwoma basenami otwartymi i kompleksem hotelowo – konferencyjnym w Rudach,

- ośrodek gastronomiczno – hotelowy „Pod Dębem” w Rudach,

- ośrodek formacyjno – edukacyjny w Zespole Klasztorno – Pałacowym w Rudach,

- potencjał dla rozwoju usług agroturystycznych,

- bazę noclegową – hotel „Gracja” i pensjonat „Jantar” w Kuźni Raciborskiej,

- kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasu.

Należy jednocześnie nadmienić, że wraz ze wzrostem znaczenia turystyki działalność na terenie gminy Kuźnia Raciborska nie jest turystycznie jednorodna. Potencjał turystyczny pozwala na wielokierunkowy rozwój turystyki przez turystykę rekreacyjną, weekendową, ekologiczną, edukacyjną, religijną, sportową, kulturową, konferencyjną, do agroturystyki i krajoznawstwa.

Na obszarze Gminy wytyczono kilka szlaków. Potencjał pozwala również na wytyczenie kilkunastu ścieżek rowerowych, które pełnią tę rolę obecnie, jednak nie są oznakowane. Ponadto przez teren gminy przebiega kilka ważnych szlaków turystycznych, a mianowicie:

- Szlak Husarii Polskiej - upamiętniający przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego w 1683 r. na odsiecz Wiednia.

- Szlak Polskich Szkół Mniejszościowych – łączy on miejscowości, w których w latach międzywojennych działały polskie szkoły mniejszościowe.

- Szlak okrężny wokół Gliwic – biegnie on przez najciekawsze miejscowości otaczające Gliwice

Bardzo istotne zapisy odnoszące się do obszaru turystyki wraz z rekreacją wynikają także z wizji rozwoju gminy Kuźnia Raciborska. Wizja rozwoju gminy przedstawia pożądany scenariusz rozwoju gminy, określając stany oraz procesy, które będą w przyszłości wyznacznikiem dobrobytu mieszkańców i innych podmiotów. Wizja odpowiada między innymi na pytania o przyszłość gminy i jej oczekiwany kształt, wskazując cechy, którymi gmina powinna się charakteryzować w 2015 roku. W odniesieniu do tej tematyki zapisy wizji mówią między innymi o bardzo dobrze rozwiniętej turystyce i rekreacji rozumianej jako:

- gmina turystyczna – bardzo dobrze rozwinięta baza turystyczna poprzez utworzenie nowych i podniesienie standardu i wyposażenia obecnych kwater turystycznych, oraz modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

- nowoczesna baza ośrodków i obiektów rekreacyjnych między innym: „Wodnik”, „Buk”, stadion sportowy, kryty basen, ośrodek odnowy biologicznej itp.,

- bardzo dobrze rozwinięta sieć informacyjna dotycząca turystyki bazująca na utworzonym centrum informacji turystycznej i agroturystycznej,

- gmina jako centrum wypoczynku dla regionu.

Ponadto biorąc pod uwagę zapisy przyjętej jednogłośnie przez Radę Miejską w marcu 2004 roku „Strategii Rozwoju gminy Kuźnia Raciborska do roku 2015” należy wskazać na fakt, że w ramach tego dokumentu zostały przyjęte podstawy do opracowania „Programu rozwoju turystyki i rekreacji” determinujące na najbliższe lata priorytetowe kierunki rozwoju w tej dziedzinie.

2.1.4.   Zagospodarowanie przestrzenne

      - Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Zagadnienie szczegółowo opisuje Program Ochrony Środowiska Gminy Kuźnia Raciborska.

      - Infrastruktura techniczna

Rozwój infrastruktury technicznej w gminach powiatu raciborskiego jest nierównomierny. Także na obszarze samej gminy Kuźnia Raciborska na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować zarówno procesy rozwoju i modernizacji części infrastruktury technicznej oraz poprawy wizerunku gminy jak i procesy negatywne pogarszające sytuacje w niektórych obszarach. Do korzystnych zmian zaliczyć można z pewnością dbałość ludzi o własne domy, obejścia, poprawę ich wizerunku i wygody życia oraz zmiany w infrastrukturze technicznej, a przede wszystkim w obszarze wodociągów, telekomunikacji i częściowo w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Niestety poza tymi procesami można wskazać także na obszary spowolnienia rozwoju infrastruktury drogowej prowadzącej np. do częściowej degradacji dróg oraz negatywnych zmian w transporcie zbiorowym; postępuje także degradacja infrastruktury komunalnej połączona z brakiem komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Poziom rozwoju w wybranych obszarach infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Kuźnia Raciborska na tle pozostałych gmin powiatu prezentuje Tabela .

Tabela: Wybrane dane odnośnie rozwoju infrastruktury technicznej gmin powiatu raciborskiego wg stanu na 31 XII 2000 roku w kilometrach.

| Gminy | Drogi publiczne gminne o twardej nawierzchni | Długość czynnej sieci rozdzielczej |
| --- | --- | --- |
|  |  | wodociągowej | kanalizacyjnej | gazowej |
| Racibórz | 127 | 139,1 | 73,6 | 141 |
| Kuźnia Raciborska | 41 | 114,4 | 5,5 | - |
| Kornowac | 11 | 43,3 | - | 10 |
| Krzanowice | 17 | 49,1 | - | - |
| Krzyżanowice | 79 | 87,6 |  | 132 |
| Nędza | 40 | 43,3 | - | - |
| Pietrowice Wielkie | 38 | 91,2 | - | 7 |
| Rudnik | 18 | 68,1 | 1,8 | - |

Podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do obszaru turystyki, także tutaj warto wskazać na zapisy wizji rozwoju gminy, które w odniesieniu do pożądanych stanów i procesów w przyszłości mówią o wysokiej jakości infrastrukturze technicznej, „twardej”, oznaczającej, że:

- gmina posiada bardzo dobrą i bezpieczną sieć drogową ze szczególnym uwzględnieniem obwodnicy dla Rud i Kuźni Raciborskiej,

- funkcjonuje bardzo dobrze rozwinięta komunikacja w gminie i między miastami głównie z Rybnikiem, Raciborzem, Gliwicami, Kędzierzynem-Koźlem,

- gmina jest całkowicie zabezpieczona przed powodzią,

- gmina jest skanalizowana i korzysta z oczyszczalni ścieków,

- na terenie całej gminy funkcjonuje sieć gazowa,

- następuje systematyczna wymiana ogrzewania tradycyjnego na ekologiczne,

- istnieją techniczne możliwości do segregacji śmieci, a gmina ma także rozwiązany problem ze składowaniem lub wywozem odpadów,

- gmina posiada rozbudowaną sieć telekomunikacyjną i informatyczna.

Także i w tej dziedzinie w ramach przyjętej „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do roku 2015” zatwierdzono podstawy do opracowania „Program rozwoju infrastruktury technicznej”.

2.1.4.3. Własność nieruchomości

W gminie Kuźnia Raciborska występują wszelkie formy własności nieruchomości. Zasoby mieszkaniowe należą do właścicieli prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych, lub też do zasobów komunalnych gminy. Zauważalna jest tendencja pozycjonująca gminę jako obszar budownictwa jednorodzinnego, a w szczególności także i budownictwa rezydencjonalnego. Z drugiej jednak strony poważnym problemem w tej dziedzinie jest stosunkowo duża ilość nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, lub czasowo opuszczonych z powodu dość licznych wyjazdów na pobyt stały głównie do Niemiec oraz do Holandii. Występują też problemy w zakresie ilości i standardu mieszkań socjalnych.

Syntetyczne dane odnoszące się do zasobów mieszkaniowych w gminie Kuźnia Raciborska na tle pozostałych gmin powiatu prezentuje poniższa Tabela . Pozostałe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej tabele kolejne.

Tabela : Wybrane dane odnośnie zasobów mieszkaniowych gmin powiatu raciborskiego wg stanu na 31 XII 2000.

| Gminy | Zasoby mieszkaniowe zamieszkane |
| --- | --- |
|  | mieszkania | izby | powierzchnia użytkowa w tyś. m2 |
| Racibórz | 19081 | 68905 | 1194,7 |
| Kuźnia Raciborska | 3321 | 14303 | 260,0 |
| Kornowac | 1234 | 5740 | 110,2 |
| Krzanowice | 1677 | 8571 | 170,2 |
| Krzyżanowice | 3043 | 15882 | 303,6 |
| Nędza | 1866 | 9291 | 175,2 |
| Pietrowice Wielkie | 1998 | 9639 | 190,2 |
| Rudnik | 1496 | 6895 | 135,3 |

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG LICZBY IZB  w 2002 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Mieszkania | Izby | Przeciętna liczba izba w 1 mieszkaniu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | o liczbie izb |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 i więcej | nie ustalono |  |  |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM w tym zamieszkane stale | 3389 3350 | 109 105 | 191 189 | 949 929 | 721 713 | 1415 1411 | 4 3 | 15011 14890 | 4,43 4,45 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM w tym zamieszkane stale | 1725 1705 | 100 97 | 136 134 | 718 706 | 379 377 | 389 389 | 3 2 | 6434 6383 | 3,74 3,75 |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM w tym zamieszkane stale | 1664 1645 | 9 8 | 55 55 | 231 223 | 342 336 | 1026 1022 | 1 1 | 8577 8507 | 5,16 5,17 |

a Bez mieszkań o nieustalonej liczbie izb

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG WYPOSAŻENIA W ŁAZIENKĘ, CIEPŁĄ WODĘ BIEŻĄCĄ I W 2002R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE m – mieszkania l - ludność w mieszkaniach | Ogółem | W tym mieszkania wyposażone w |
| --- | --- | --- |
|  |  | łazienkę | ciepłą wodę bieżącą | gaz |
|  |  |  | razem | ogrzewaną |  |
|  |  |  |  | poza mieszkaniem | w mieszkaniu | z sieci | z butli |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 3389 | 3155 | 2941 | 191 | 2750 | 8 | 1660 |

MIESZKANIA ZAMIESZKANE STALE WEDŁUG LICZBY OSÓB NA 1 IZBĘ  W 2002 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE m – mieszkania l – ludność w mieszkaniach | Mieszkania | Przeciętna liczba osób na 1 izbęab |
| --- | --- | --- |
|  | Ogółem | o liczbie osób na 1 izbęa |  |
|  |  | poniżej 0,50 | 0,50-0,99 | 1,00 | 1,01-1,49 | 1,50-1,99 | 2,00-2,99 | 3,00 i więcej | nie ustalono |  |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM…………….ml | 3350 12321 | 532 836 | 1385 4629 | 192228 | 410 2254 | 203 1125 | 162 997 | 36 243 | 3 9 | 0,83 x |
| MIASTO |
| OGÓŁEM…………….m | 1705 5744 | 243 337 | 557 1566 | 405 1244 | 224 1075 | 131 678 | 117 675 | 26 162 | 2 7 | 0,90 x |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM…………….ml | 1645 6577 | 289 499 | 828 3063 | 214 984 | 186 1179 | 72 447 | 45 322 | 10 81 | 1 2 | 0,77 x |

a Bez izb wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. b Bez mieszkań o nieustalonej liczbie izb.

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG POWIERZCHNI W 2002 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Mieszkania | Powierzchnia użytkowa mieszkań | Przeciętna powierzchnia użytkowaa 1 mieszkania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | o powierzchni użytkowej w m2 |  |  |
|  |  | poniżej 30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-79 | 80-99 | 100-119 | 120-199 | 200 i więcej | nie ustalono |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w m2 |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM w tym zamieszkane stale | 3389 3350 | 132 128 | 243 238 | 515 507 | 393 387 | 531 525 | 413 409 | 463 461 | 575 572 | 120 120 | 4 3 | 288439 286174 | 85,2 85,5 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM w tym zamieszkane stale | 1725 1705 | 112 108 | 221 217 | 444 441 | 272 268 | 251 249 | 117 116 | 117 116 | 152 152 | 36 36 | 3 2 | 115062 114159 | 66,8 67,0 |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM w tym zamieszkane stale | 1664 1645 | 20 20 | 22 21 | 71 66 | 121 119 | 280 276 | 296 293 | 346 420 | 423 420 | 84 84 | 1 1 | 173377 172015 | 104,3 104,6 |

a Bez mieszkań o nieustalonej powierzchni.

GOSPODARSTWA DOMOWE W MIESZKANIACH WEDŁUG TYPU GOSPODARSTW DOMOWYCH  W 2002 R.

| TYTUŁ PRAWNY DO MIESZKANIA | Ogółem | Jednoosobowe | Wieloosobowe | Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | razem | rodzinne | nierodzinne |  |
|  |  |  |  | razem | jednorodzinne | dwurodzinne | trzyrodzinne i większe |  |  |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 4386 | 1073 | 3313 | 3240 | 3118 | 119 | 3 | 73 | 2,81 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM | 2102 | 536 | 1566 | 1534 | 1490 | 43 | # | 32 | 2,73 |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM | 2284 | 537 | 1747 | 1706 | 1628 | 76 | # | 41 | 2,88 |

BUDYNKI MIESZKALNE ZAMIESZKANE WEDŁUG WYPOSAŻENIA W INSTALACJE W 2002R. (cd.)

| WYSZCZEGÓLNIENIE b – budynki m – mieszkania p – powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 l – ludność w mieszkaniachmieszkaniach | Ogółem | W tym wyposażone w |
| --- | --- | --- |
|  |  | wodociąg | kanalizację | gaz z sieci | centralne ogrzewanie |
|  |  | razem | z sieci | lokalny | razem | z odprowadzeniem |  | razem | z sieci | lokalne |
|  |  |  |  |  |  | do sieci | do urządzenia lokalnego |  |  |  |  |
| MIASTO |
| OGÓŁEM………………………..………….b | 526 | 520 | 490 | 30 | 518 | 123 | 395 | - | 423 | 18 | 405 |
| m | 1730 | 1722 | 1684 | 38 | 1718 | 1207 | 511 | - | 1230 | 764 | 466 |
| p | 115266 | 114777 | 110308 | 4469 | 114571 | 62999 | 51572 | - | 90085 | 36354 | 53731 |
| l | 5742 | 5731 | 5585 | 146 | 5724 | 3937 | 1787 | - | 4239 | 2480 | 1759 |

Jako że około ¾ powierzchni gminy to lasy i tereny lesiste kluczowym gestorem znacznej części terenu gminy są Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

Ważnym aktorem na lokalnym rynku nieruchomości jest także Diecezja Gliwicka, która jest właścicielem Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach - kluczowego obiektu w dla rozwoju turystyki.

Nieruchomości rolne w większości stanowią własność indywidualną rolników (gospodarstwa rodzinne), lecz ta grupa nie jest dominująca w odniesieniu do całej gminy.

Zakłady przemysłowe i zakłady usługowe a co za tym idzie także i znaczna części nieruchomości są sprywatyzowane i prowadzone głównie w formach spółek prawa handlowego.

      - Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.

Pod względem stanu obiektów dziedzictwa kulturowego gmina Kuźnia Raciborska pozycjonuje się w czołówce gmin Powiatu Raciborskiego, jednakże to, co znacząco wyróżnia ją w otoczeniu to pocysterski Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach, będący niegdyś kolebką cywilizacyjną Górnego Śląska, przykładem nowoczesnych rozwiązań cywilizacyjnych w zakresie układów komunikacyjnych, gospodarki leśnej, sadownictwa, edukacji i innych, oraz centrum pielgrzymkowym.

Około 1252 r. w lesie nad Rudą cystersi z Jędrzejowa rozpoczynają budowę klasztoru, który zasiedlają w 1255 r. W 1258 r. książę Władysław III Opolski wystawia w Raciborzu dokument fundacyjny. Zakonnicy zajęli się gospodarką leśną, rolną, sadownictwem, uprawą winorośli, łowiectwem, hodowlą bydła, trzody i owiec, założyli stawy rybne, wybudowali drogi, które promieniście rozchodziły się w kierunku pobliskich miejscowości. Działalność przemysłowa obejmowała przede wszystkim: kopalnictwo rud żelaza, wypalanie węgla drzewnego, hutnictwo i przetwórstwo stali i miedzi, produkcję szkła, smoły i alkoholu. Cystersi dbali również o życie duchowe i edukację miejscowej ludności. Ich praca wydatnie przyczyniła się do rozwoju regionu. W II poł. XIII w. powstał w Rudach kościół oraz klasztor. W latach 1680-1790 przebudowano go w stylu barokowym. W 1730 roku dobudowano pałac opacki. Po kasacji zakonu w 1810 roku umieszczono tu szpital wojskowy a następnie przebudowano go na siedzibę magnacką, wokół której urządzono park w stylu angielskim.

Obiekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na terenie Gminy. Niestety, pomimo trwającego już kilka lat procesu renowacji i adaptacji części kompleksu obecny jego stan oraz tempo prac nie można uznać za zadowalający. Najlepiej zachowana i odrestaurowana jest część sakralna z kościołem, natomiast doprowadzenie obiektu do wyglądu z okresu jego świetności  wymaga jeszcze zaangażowania bardzo znaczących zasobów ludzkich i materialnych. Dla wykorzystania szansy na rozwój Gminy niezbędne jest wsparcie inwestycji ze źródeł Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Ponadto na terenie gminy znajdują się także inne zabytki wnoszące mniejszy lub większy wkład do dziedzictwa kulturowego regionu. Należy w tym miejscu wspomnieć między innymi o:

- Kościele Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej – zbudowanym w 1903 roku na miejscu drewnianego z 1646, neoromański z elemantami neogotyckimi,

- Kościele Wniebowzięcia NMP w Rudach wraz z Sanktuarium Maryjnym,

- Skansenie  Kolejki Wąskotorowej w Rudach,

- licznych krzyżach przydrożnych, figurach świętych, cmentarzach, kapliczkach, leśniczówkach i budynkach użyteczności publicznej (szkoły, poczta, szpital, młyn itp.) oraz budynkach mieszkalnych z przełomu XIX i XXw. rozproszonych na obszarze całej gminy.

Stan techniczny obiektów zabytkowych jest bardzo zróżnicowany. W najlepszym stanie utrzymane są kościoły, ponieważ są użytkowane i ich stan techniczny jest przedmiotem szczególnej troski lokalnych duchowych oraz całej społeczności lokalnej. Ponadto w stosunkowo dobrym stanie są niektóre mniejsze obiekty sakralne w gminie oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Tym niemniej i one wymagają znacznych nakładów finansowych związanych z bieżącymi remontami.

2.1.4.5. Identyfikacja problemów

Prezentowane poniżej problemy zostały podzielone na dwie grupy a mianowicie:

problemy wewnętrzne gminy (słabości):

  - Brak uzbrojenia terenów przeznaczonych pod rozwój biznesu (brak gazu, oczyszczalni, bezpośredniego dostępu do tras szybkiego ruchu oraz dróg przystosowanych do transportu ciężkiego),

  - Niewystarczające środki finansowe na modernizację i remonty istniejącej bazy w odniesieniu do potrzeb

  - Brak komunikacji transportowej między miejscowościami,

  - Niska emisja zanieczyszczeń,

  - Brak kadry w turystyce,

problemy zewnętrzne wpływające na sytuację w gminie (zagrożenia):

  - Niż demograficzny,

  - Przekazywanie zadań do samorządu bez środków na ich realizację,

  - Konkurencyjność bazy turystycznej w sąsiednich gminach,

  - Nie wyeliminowane do końca zagrożenie przeciwpowodziowe.

2.1.5.   Gospodarka

2.1.5.1. Główni pracodawcy, struktura podstawowych branż i wielkość zatrudniania.

W gminie Kuźnia Raciborska zlokalizowanych jest 583 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, z czego ponad 78% stanowią osoby fizyczne. Ponadto w gminie są zarejestrowane 44 spółki cywilne, 19 spółek prawa handlowego i 3 spółdzielnie (dane na koniec 2000 roku).

Dominującym pracodawcą zatrudniającym ponad 400 osób jest Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A. oraz Odlewnia Żeliwa jako „córka” powstała z podziału „Rafametu” zatrudniająca około 250 osób. Jako, że firma ta ma decydujący wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy poniżej zostanie przedstawiona jej charakterystyka.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji nowoczesnych obrabiarek, w tym specjalistycznych obrabiarek do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych, wielkogabarytowych tokarek karuzelowych, frezarek bramowych, ciężkich wielozadaniowych tokarek poziomych oraz modułowych centrów obróbczych. Wyroby RAFAMET S.A. wykorzystywane są przede wszystkim w sektorze kolejowym, energetycznym, maszynowym, lotniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem wynosi 70-80%. Powstanie Fabryki Obrabiarek w Kuźni Raciborskiej związane jest z wielowiekową tradycją hutniczą Ziemi Raciborskiej sięgającą pierwszej połowy XVII w. Na początku XX wieku na bazie wydziałów hutniczych podjęto produkcję obrabiarek do obróbki zestawów kołowych. Ta specjalizacja została utrzymana po dzień dzisiejszy. Nadal trwa produkcja specjalizowanych obrabiarek dla kolejnictwa, a także bieżący rozwój asortymentu produkcyjnego w dziedzinie uniwersalnych tokarek karuzelowych jedno i dwustojakowych. Wraz z poszerzeniem rynków zbytu oraz rozwojem technologii wytwarzania zmienia się również asortyment produkowanych obrabiarek. „Rafamet” jest dziś w światowej czołówce dostawców obrabiarek specjalnych dla kolejnictwa i ciężkich tokarek karuzelowych. Wyprodukowanie w ciągu powojennych lat ponad 6000 obrabiarek stawia firmę w rzędzie największych producentów obrabiarek tego typu na świecie.

Drugim znaczącym zakładem produkcyjnym jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MAXPOL” powstały w 1978 r. na terenie Bytomia, mający swoją obecną siedzibę na terenie gminy i zatrudniającym ponad 200 osób. Firma, w całości stanowiąca własność rodziny Gołąbek, buduje swoją pozycje na sięgającej czterech pokoleń tradycji rodzinnej w zawodzie rzeźnik-wędliniarz w połączeniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi w branży mięsnej. W lutym 2002r. został oddany do użytku nowy zakład, którego zdolność produkcyjna wynosi do 50 ton gotowych wyrobów na dobę. Powierzchnia produkcyjna stanowi 6 tysięcy metrów kwadratowych. Oprócz budynku produkcyjnego oddzielnie wybudowano budynek techniczny (wraz z myjnią i warsztatem dla własnych samochodów ciężarowych), oczyszczalnię ścieków, pralnię itp. Zakład został zbudowany według dyrektyw Unii Europejskiej dla przetwórstwa mięsnego, ponadto wdrożony został system HACCP.

Ponadto poza zatrudnieniem w branży maszynowej i w przetwórstwie mięsnym w gminie liczną grupę stanowią pracownicy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie”, służb publicznych, przede wszystkim pracownicy oświaty (około 250), pracownicy służb komunalnych (50 osób) i jednostek organizacyjnych gminy (około 60 osób). Na znaczeniu zyskuje także zatrudnienie w branży turystycznej i obsłudze ruchu turystycznego. (około 40 osób)

PRACUJĄCY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE W SWOIM GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W 2002R.

| PŁEĆ | Ogółem | Powierzchnia użytków rolnych |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 1 haa | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15 ha i więcej |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 156 | 4 | 76 | 25 | 7 | 44 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM | 4 | # | # | # | - | - |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM | 152 | 3 | 74 | 24 | 7 | 44 |

a Łącznie z właścicielami zwierząt gospodarskich.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ W 2002 R.

| Wyszczególnienia | Ogółem | Aktywni zawodowo | Bierni zawodowo | Nieustalony status na rynku pracy | Współczynnik aktywności zawodowej a | Wskaźnik zatrudnienia a | Stopa bezrobocia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | pracujący | bezrobotni |  |  | w % |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 10292 | 4088 | 3149 | 939 | 4187 | 2017 | 49,4 | 38,1 | 23,0 |
| MĘŻCZYŻNI | 5072 | 2293 | 1847 | 446 | 1738 | 1041 | 56,9 | 45,8 | 19,5 |
| KOBIETY | 5220 | 1795 | 1302 | 493 | 2449 | 976 | 42,3 | 30,7 | 27,5 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM | 4826 | 2064 | 1558 | 506 | 1847 | 915 | 52,8 | 39,8 | 24,5 |
| MĘŻCZYŹNI | 2390 | 1140 | 888 | 252 | 793 | 457 | 59 | 45,9 | 22,1 |
| KOBIETY | 2436 | 924 | 670 | 254 | 1054 | 458 | 46,7 | 33,9 | 27,5 |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM | 5466 | 2024 | 1591 | 433 | 2340 | 1102 | 46,4 | 36,5 | 21,4 |
| MĘŻCZYŹNI | 2682 | 1153 | 959 | 194 | 945 | 584 | 55,0 | 45,7 | 16,8 |
| KOBIETY | 2784 | 871 | 632 | 239 | 1395 | 518 | 38,4 | 27,9 | 27,4 |

LUDNOŚĆ WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIAa  ORAZ PŁCI I GRUP WIEKU W 2002R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Główne źródła utrzymania ludności |
| --- | --- | --- |
|  |  | praca | pozostałe źródła | nie ustalono |
|  |  | razem | najemna | na rachunek własnyb | razem | w tym |  |
|  |  |  |  | razem | w tym w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) |  | emerytura | renta |  |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 12456 | 6593 | 5877 | 716 | 166 | 4310 | 2263 | 1227 | 1553 |

LUDNOŚĆ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W 2002R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Powierzchnia użytków rolnych |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 1 haa | 1-2 | 2-5 | 5-10 | 10 ha i więcej |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 3109 | 2032 | 555 | 312 | 107 | 103 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM | 721 | 616 | 89 | 11 | 5 | - |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM | 2388 | 1416 | 466 | 301 | 102 | 103 |

a Łącznie z właścicielami zwierząt gospodarskich.

Liczbę osób pracujących w gminie w odniesieniu do pozostałych gmin powiatu na koniec 2000 roku przedstawia  poniższa Tabela .

Tabela . 	Wybrane dane odnośnie pracujących w gminach powiatu raciborskiego wg stanu na 31 XII 2000.

| Gminy | Pracujący |
| --- | --- |
|  | ogółem | w tym |
|  |  | przemysł | budownictwo | handel i naprawy | transport, gospodarka magazynowa i łączność |
| Racibórz | 16625 | 6923 | 1086 | 1494 | 1249 |
| Kuźnia Raciborska | 1912 | 977 | 79 | 64 | 78 |
| Kornowac | 174 | 11 | - | 11 | 5 |
| Krzanowice | 584 | 141 | 12 | 18 | 14 |
| Krzyżanowice | 1247 | 80 | 55 | 100 | 224 |
| Nędza | 289 | 62 | 10 | 19 | 9 |
| Pietrowice Wielkie | 1251 | 576 | 50 | 106 | 28 |
| Rudnik | 326 | - | - | 35 | 13 |

Tabela: Bezrobotni zarejestrowani w gminie

| bezrobotni na dzień | 31.12..2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.01.2003 | 31.08.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarejestrowani ogółem | 456 | 593 | 681 | 690 | 566 |
| w tym kobiety | 310 | 378 | 403 | 411 | 368 |

Istotne znaczenie ma także fakt, że mimo naturalnej kolizji funkcji przemysłowych i turystycznych gmina posiada czytelną koncepcję zagospodarowania przestrzennego z wyraźnym podziałem na obszary przeznaczone pod działalność turystyczno-rekreacyjną oraz pod działalność przemysłową nie kolidujące ze sobą wzajemnie.

Ze względu na przyjęte kierunki rozwoju Gmina przewidziała w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska, następujące przeznaczenie terenów:

pod budownictwo przemysłowo-usługowe ok. 11,04 ha,

pod budownictwo jednorodzinne ok. 7,50 ha ,

pod budownictwo wielorodzinne przewidziano ok. 2,0 ha,

pod rekreację przewidziano teren o powierzchni 7,0 ha,

2.1.5.2. Identyfikacja problemów

Prezentowane poniżej problemy zostały podzielone na dwie grupy a mianowicie:

problemy wewnętrzne gminy (słabości):

  - Bezrobocie

  - Brak wsparcia organizacyjno – prawnego dla drobnych przedsiębiorców – usługodawców (inkubator przedsiębiorczości),

  - Brak uzbrojenia terenów przeznaczonych pod rozwój biznesu (brak gazu, oczyszczalni, bezpośredniego dostępu do tras szybkiego ruchu),

  - Słaba promocja posiadanych możliwości,

  - Brak możliwości absorpcyjnych w pozyskiwaniu środków pomocowych,

problemy zewnętrzne wpływające na sytuację w gminie (zagrożenia):

  - Niestabilność uregulowań prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

  - Przekazywanie zadań do samorządu bez środków na ich realizację,

  - Brak (niewystarczająca) polityka wspierania przedsiębiorczości,

  - Konkurencja branżowa.

2.1.6. Sfera społeczna

2.1.6.1. Sytuacja demograficzna, społeczna oraz rynek pracy gminy Kuźnia Raciborska

Ludność wg. zakresu zamieszkania oraz płci i grupy wieku w 2002 r.

| Wyszczególnienia | ogółem | autochtoni | Przybyła do miejscowości aktualnego zamieszkania | Nie ustalono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | razem | w latach |  |
|  |  |  |  | 1988 i wcześniej | 1989-2002 |  |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 12456 | 6000 | 5040 | 3339 | 1701 | 1416 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM | 5816 | 2299 | 2772 | 1993 | 779 | 745 |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM | 6640 | 3701 | 2268 | 1346 | 922 | 671 |

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2002 R.

| WIEK | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Na 100 mężczyzn przypada kobiet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w odsetkach |  |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 12456 | 6235 | 6221 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM | 5816 | 2925 | 2891 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99 |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM | 6640 | 3310 | 3330 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101 |

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W 2002R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEMa | 12456 | 6235 | 6221 |
| w wieku: |  |  |  |
| Przedprodukcyjnym | 2945 | 1584 | 1361 |
| Produkcyjnym | 7684 | 4076 | 3608 |
| mobilnym | 5312 | 2721 | 2591 |
| niemobilnym | 2372 | 1355 | 1017 |
| Poprodukcyjnym | 1820 | 573 | 1247 |
| LUDNOŚĆ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM | 62 | 53 | 72 |

a W dalszym podziale bez osób, dla których nie ustalono wieku

LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ORAZ PŁCI I GRUP WIEKU W 2002 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Poziom wykształcenia |
| --- | --- | --- |
|  |  | wyższe | policealne | średnie | zasadnicze zawodowe | podstawowe | podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | nie ustalono |
|  |  |  |  | razem | ogólno- kształcące | zawodowe |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 107020 | 488 | 185 | 2150 | 402 | 1748 | 3283 | 2989 | 210 | 1415 |
| MĘŻCZYŹNI | 5313 | 228 | 51 | 964 | 84 | 880 | 2031 | 1230 | 100 | 709 |
| KOBIETY | 5407 | 260 | 134 | 1186 | 318 | 868 | 1252 | 1759 | 110 | 706 |
| MIASTO |
| OGÓŁEM | 5008 | 276 | 113 | 1202 | 253 | 949 | 1361 | 1245 | 114 | 697 |
| MĘŻCZYŹNI | 2487 | 131 | 26 | 557 | 55 | 502 | 853 | 528 | 55 | 337 |
| KOBIETY | 2521 | 145 | 87 | 645 | 198 | 447 | 508 | 717 | 59 | 360 |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM | 5712 | 212 | 72 | 948 | 149 | 799 | 1922 | 1744 | 96 | 718 |
| MĘŻCZYŹNI | 2826 | 97 | 25 | 407 | 29 | 378 | 1178 | 702 | 45 | 372 |
| KOBIETY | 2886 | 115 | 47 | 541 | 120 | 421 | 744 | 1042 | 51 | 346 |

RODZINY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W MIESZKANIACH WEDŁUG TYTUŁU PRAWNEGO DO MIESZKANIA W 2002R.

| TYPY RODZIN | Ogółem | W gospodarstwach domowych mieszkających z tytułu |
| --- | --- | --- |
|  |  | własności | spółdzielczego prawa do lokalu | najmu | podnajmu | pokrewieństwa | innego | nie ustalono |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 3365 | 1620 | 158 | 837 | 46 | 535 | 169 | - |
| W TYM W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MIESZKAJĄCYCH SAMODZIELNIE |
| RAZEM | 2079 | 1096 | 130 | 692 | 6 | 147 | 8 | - |
| MIASTO |
| OGÓŁEM | 1579 | 436 | 158 | 713 | 21 | 122 | 129 | - |
| W TYM W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MIESZKAJĄCYCH SAMODZIELNIE |
| RAZEM | 1085 | 317 | 130 | 593 | 5 | 36 | 4 | - |
| WIEŚ |
| OGÓŁEM | 1786 | 1184 | - | 124 | 25 | 413 | 40 | - |
| W TYM W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MIESZKAJĄCYCH SAMODZIELNIE |
| RAZEM | 994 | 779 | - | 99 | # | 111 | 4 | - |

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W 2002 R. (cd.)

| GRUPY OBSZAROWE POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH | Gospodarstwa rolne | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym użytki rolne |
|  |  | w hektarach |

MIASTO

WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

| OGÓŁEM | 283 | 378,91 | 324,74 |
| --- | --- | --- | --- |
| do 1 ha | 233 | 87,33 | 64,69 |
| 1-5 | 42 | 84,81 | 73,04 |
| 5-10 | 3 | 27,03 | 26,06 |
| 10 ha i więcej | 5 | 179,74 | 160,95 |
| W tym gospodarstwa indywidualne | 283 | 378,91 | 324,74 |
| do 1 ha | 233 | 87,33 | 64,69 |
| 1-5 | 42 | 84,81 | 73,04 |
| 5-10 | 3 | 27,03 | 26,06 |
| 10 ha i więcej | 5 | 179,74 | 160,95 |

WIEŚ

WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

| OGÓŁEM | 803 | 2030,43 | 1738,58 |
| --- | --- | --- | --- |
| do 1 ha | 517 | 248,57 | 180,72 |
| 1-5 | 229 | 595,04 | 457,60 |
| 5-10 | 30 | 240,22 | 199,81 |
| 10 ha i więcej | 27 | 946,60 | 900,45 |
| W tym gospodarstwa indywidualne | 801 | 1900,07 | 1609,36 |
| do 1 ha | 517 | 248,57 | 180,72 |
| 1-5 | 228 | 592,88 | 456,58 |
| 5-10 | 30 | 240,22 | 199,81 |
| 10 ha i więcej | 26 | 818,40 | 772,25 |

Gmina Kuźnia Raciborska zamieszkiwana jest przez około 12.500 osób. Jest to w dużej mierze ludność napływowa. Znaczna ilość osób osiedliła się w gminie w latach 60 70 wraz z dynamiczną rozbudową i rozwojem wielkiego zakładu pracy – Rafametu gwarantującego także mieszkanie na powstającym wówczas osiedlu.

Występuje także nasilająca się migracja mająca głównie charakter zarobkowy. Ujemne saldo migracji jak również wyższy odsetek zgonów nad urodzeniami powoduje, że liczba ludności w powiecie systematycznie maleje, co wydaje się być tendencją stałą.

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost aspiracji zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym i średnim wśród młodzieży i dorosłych. Poziom wykształcenia ma ścisły związek z pozyskiwaniem pracy. Najtrudniej do wymagań rynku pracy dostosowuje się grupa z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

2.1.6.2. Warunki i jakość życia, w tym poziom bezpieczeństwa.

Największym problemem Gminy w zakresie bezpieczeństwa jest zagrożenie powodziowe. W 1997 roku wielka powódź zalała całkowicie miejscowości Turze, Ruda oraz częściowo Siedliska, Budziska i Kuźnia Raciborska. Od tego czasu wybudowano w gminie kilka kilometrów wałów powodziowych. Niezabezpieczony zostaje jednak jeszcze odcinek o dł. 4,3 kilometra na rzece Odrze. Koniecznym jest również realizacja takich inwestycji jak:

A - suchy polder na rzece Ruda dla zabezpieczenia Kuźni Raciborskiej

B - podniesienie mostu w Turzu na rzece Ruda w ciągu drogi powiatowej.

2.1.6.3. Identyfikacja problemów.

Prezentowane poniżej problemy zostały podzielone na dwie grupy a mianowicie:

problemy wewnętrzne gminy (słabości):

  - Mentalność społeczeństwa – dotychczas: aktywizowanie zawodowo wokół przemysłu wydobywczego i metalurgicznego oraz brak perspektyw na znalezienie pracy najemnej,

  - Konieczność unowocześnienia bazy kulturalno oświatowej,

  - Bierna postawa mieszkańców

problemy zewnętrzne wpływające na sytuację w gminie (zagrożenia):

  - Sąsiedztwo dużych aglomeracji miejskich i przemysłowych „wysysających” lokalny potencjał finansowy i ludzki,

  - Migracja młodego pokolenia,

  - Emigracja zarobkowa – atrakcyjność oferty zewnętrznej,

  - Konkurencyjność placówek oświatowych w sąsiednich gminach – miastach,

  - Planowane niekorzystne zmiany organizacyjne (podejmowane poza gminą) dotyczące placówek oświaty,

  - Przekazywanie zadań do samorządu bez środków na ich realizację.

3.

Cele rozwoju gminy Kuźnia Raciborska

Zapisane w dalszych częściach niniejszego planu zadania posłużą do osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych gminy Kuźnia Raciborska. W strategii rozwoju gminy przyjęto trzy cele strategiczne (CS1 do CS3) oraz osiem celów operacyjnych (CO).

- Wysoka jakość życia mieszkańców gminy będąca wynikiem zrównoważonej sytuacji na rynku pracy i wyróżniających w regionie walorów środowiskowych.

Cele operacyjne dla celu strategicznego CS1:

- Powstawanie nowych miejsc pracy w liczbie i o jakości dostosowanych do oczekiwań mieszkańców gminy.

- Dobra jakość infrastruktury technicznej, łatwy dostęp do usług oraz wysoka jakość środowiska naturalnego tworzące korzystne warunki dla rozwoju mieszkalnictwa.

- Wielofunkcyjna, wysoko konkurencyjna baza ekonomiczna gminy, stanowiąca efekt rozwoju niekolidujących wzajemnie działalności gospodarczych wykorzystujących zasoby gminy w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Cele operacyjne dla celu strategicznego CS2:

- Restrukturyzacja dotychczasowych działalności gospodarczych realizowanych w gminie i ustabilizowanie ich na poziomie uzasadnionym wymaganiami rynkowymi.

- Wzbogacenie bazy ekonomicznej gminy o nowe działalności związane z eksploatacją zasobów gminy podporządkowaną kryteriom ekologicznym: eksploatacja surowców mineralnych, turystyka, rekreacja, usługi.

- Zacieśnianie więzi kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na rzecz wspólnego realizowania ważnych funkcji i podwyższania siły konkurencyjnej.

- Wysoka jakość kapitału ludzkiego i społecznego, którego tradycyjne pozytywne cechy są wzmacniane przez rozwiniętą infrastrukturę społeczną w miejscowościach tworzących gminę.

Cele operacyjne dla celu strategicznego CS3:

- Wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców podwyższający atrakcyjność inwestycyjną gminy.

- Ekonomiczna i społeczna aktywność mieszkańców gminy prowadząca do równomiernego rozwoju miejscowości gminy.

- Wzmacnianie tożsamości społeczności lokalnej, więzi sąsiedzkich, odpowiedzialności za losy gminy.

Cele strategiczne oraz cele operacyjne gminy Kuźnia Raciborska realizowane będą w ramach sześciu programów operacyjnych, przewidzianych do opracowania w Strategii Rozwoju Gminy. Programy są opracowywane i wdrażane sukcesywnie - według harmonogramu zawartego w Strategii.:

- edukacja i wychowanie,

- infrastruktura techniczna,

- turystyka i rekreacja,

- rozwój przedsiębiorczości i otoczenia biznesu,

- aktywność społeczna,

- promocja gminy.

4.

Zadania zmierzające do poprawy sytuacji

na obszarze gminy

Ze względu na stosunkowo krótki czas, który upłynął od sformułowania i przyjęcia strategii rozwoju gminy zasadniczą część rozdziału stanowią zadania uznane za strategiczne. W trakcie opracowywania są programy sektorowe przewidziane do wdrożenia w strategii gminy. Zadania w ramach programów będą ujmowane w PRL, sukcesywnie po ich doprecyzowaniu.

Dla każdego z wymienionych zadań określono wagę dla rozwoju gminy oraz horyzont realizacji. Waga zadania została określona przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

- uruchamianie przez zadanie efektów mnożnikowych, wywoływanie pozytywnych oddziaływań na rozwój gminy, wielopłaszczyznowość oddziaływań;

- poprawa pozycji gminy Kuźnia Raciborska w otoczeniu, zwiększenie możliwości kooperacji z podmiotami zewnętrznymi,

- uaktywnienie społeczności lokalnej, odblokowanie możliwości działania w dziedzinie społecznej i gospodarczej mieszkańców gminy,

- dostosowanie do posiadanych zasobów gminy,

- możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia dla realizacji zadania,

- czas uzyskania widocznych efektów realizacji zadania.

Powyższe kryteria zostały oszacowane i wyrażone w postaci zbiorczej wartości dla każdego zadania w skali od 1 do 4 gdzie kolejne wartości oznaczają:

1 – niska waga zadania,

2 – średnia waga zadania,

3 – wysoka waga zadania,

4 – bardzo wysoka waga zadania.

W powyższych wagach nie znalazło się kryterium zgodności z zapisami strategii, ze względu na to, że wszystkie przedstawione zadania są zgodne ze strategią rozwoju gminy Kuźnia Raciborska.

Horyzont realizacji został określony przy uwzględnieniu wagi zadania oraz możliwości realizacyjnych gminy. Wyróżniono dwa horyzonty:

I – lata 2004-2006,

II – lata 2007-2013.

5.

Realizacja zadań i projektów inwestycyjnych

W niniejszym rozdziale zostało zaprezentowane kompendium informacji o projektach i zadaniach inwestycyjnych. W punkcie 5.1. zostały przedstawione projekty i zadania na lata 2004-2006, zaś w punkcie 5.2. projekty i zadania na lata 2007-2013.

Lista projektów i zadań inwestycyjnych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gminy Kuźnia Raciborska obejmuje:

Zadania planowane do realizacji bądź rozpoczynane w I horyzoncie czasowym

| Nazwa zadania | Zgodność z planem zagospoda-rowania przestrzen-nego | Przewidywany okres realizacji | Oczekiwane rezultaty | Podmioty uczestniczące w realizacji projektu | Waga zada-nia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| kanalizacja Gminy w tym: Etap przygotowawczy – 2006r. Etap realizacji – lata 2007-2013 | zgodne | 2006 -2013 | poprawa stanu środowiska, podłączenie 2000 gospodarstw do sieci | Gminy Racibórz, Kuźnia Raciborska, WFOŚ, NFOŚ | 4 |
| ukończenie wodociągowania Gminy w tym: w 2005 roku: budowa wodociągu w Rudach, przysiółku Biały Dwór budowa wodociągu w Kuźni Raciborskiej ul. Browarna, osada Górna Huta budowa wodociągu w Siedliskach ul. Dąbrowskiego budowa wodociągu w Budziskach ul. Fabryczna budowa wodociągu w Rudzie Kozielskiej ul. Sportowa w 2008 roku: budowa wodociągu w przysiółku Paproć | zgodne | 2005 -2008 | poprawa jakości wody, przyłączenie do sieci 100 gospodarstw | Gmina Kuźnia Raciborska, WFOŚ | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| zaopatrzenie części mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska w wodę, w tym: dokumentacja – 2006r, budowa studni głębinowej, przyłącz energetyczny do ujęcia, modernizacja stacji wodociągowej w Kuźni Raciborskiej, połączenie wodociągiem nowego ujęcia i stacji wodociągowej | zgodne | 2006 -2008 | zapewnienie stałych dostaw wody mieszkańcom gminy | Gminna Spółka Wod-Kan sp. z o.o | 4 |
| odbudowa Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach | zgodne | 2004 -2007 | ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, utworzenie nowych miejsc pracy | Diecezja Gliwicka | 4 |
| obwałowanie prawego brzegu Odry do granic województwa śląskiego | zgodne | 2005 - 2006 | 4,3 kilometra wałów przeciwpowodziowych - zabezpieczenie mieszkańców miejscowości Turze, Ruda, Budziska, Siedliska przed powodzią | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 4 |
| budowa hali widowiskowo-sportowej w Rudach | zgodne | 2005 -2007 | Sala sportowa, widownia dla 300 osób z funkcją dla gier zespołowych i organizowania widowisk dla społeczności lokalnej. 90.000 osób korzystających w skali roku, Obszar oddziaływania: 9.000 mieszkańców. Utworzenie nowych miejsc pracy (obsługa techn.) – ich liczba będzie określona w dalszym etapie prac nad projektem | Gmina Kuźnia Raciborska, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej | 2 |
| budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną w miejscowości Turze | zgodne | 2006 -2007 | obiekt o kubaturze 3.145 m³, powierzchni zabudowy 582,79 m², powierzchni użytkowej 529,04m² | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych sołectw w tym: budowa przymostowych kładek dla pieszych nad rzeką Ruda w miejscowościach: - Kuźnia Raciborska - Rudy 2. budowa chodników | zgodne | 2005 -2013 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami, poprawa warunków odwodnienia korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowych. | Gmina Kuźnia Raciborska, Powiat Raciborski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku w Rudzie Kozielskiej i w Kuźni Raciborskiej | zgodne | 2006 -2007 | Modernizacja ok. 8km DW425 w gminie Kuźnia Raciborska nawierzchni z betonu asfaltowego, poprawa warunków komunikacyjnych. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 3 |
| utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w tym: adaptacja pomieszczenia, wyposażenie w narzędzia pracy (sprzęt komputerowy, oprogramowanie prezentujące gminę, ksero, drukarka, skaner, publikacje) przygotowanie kadrowe personelu oznakowanie Centrum Informacji Turystycznej i gminnych atrakcji turystycznych | zgodne | 2006 | Obsługa turystów, aktualizacja internetowej bazy zasobów turystycznych gminy oraz ofert dla gości i mieszkańców, integracja podmiotów branży turystycznej, promocja potencjału turystycznego, strategia promocji turystycznej, analizy statystyczne liczby, rodzaju i stopnia zadowolenia gości, produktów turystycznych, odbiorców oraz potencjalnej bazy, analiza powstających podmiotów i tworzonych nowych miejsc pracy w sektorze obsługi turystów, współpraca z lokalnymi mediami, kontrola oznakowania turystycznego w gminie | Gmina Kuźnia Raciborska, inwestor prywatny | 2 |
| utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej | zgodne | 2005 - 2006 | Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocja gminy | Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rudach | 2 |
| System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” | nd | 2006 – 2007 | Włączenie gminy do Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” | Urząd Marszałkowski, Gmina Kuźnia Raciborska oraz 35 gmin i 17 powiatów woj.śl. | 3 |
| zakup namiotu festynowego wraz z wyposażeniem | nd | 2006 | Organizacja imprez typu festynowego | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej – 2005r. wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Moniuszki i Słonecznej w Kuźni Raciborskiej – 2006r wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Arki Bożka i Klasztornej w Kuźni Raciborskiej – 2006r | zgodne | 2005 -2007 | Wyeliminowanie dużej ilości awarii na sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych, uspokojenie opinii publicznej mieszkańców osiedla – nie popartych badaniami wody obaw związanych ze spożywaniem płynu transportowanego rurami azbestowo-cementowymi | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Kuźni Raciborskiej | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| system selektywnego zbierania odpadów sektora komunalnego: rok 2005 Etap I: Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych wraz z poszerzeniem jej zakresu o złom, makulaturę i opakowania wielomateriałowe (zakup pojemników do segregacji) Etap II: Likwidacja i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. „dzikich” składowisk rok 2006 Etap III: Systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych (zakup worków do segregacji „u źródła”) Etap IV: Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej Etap V: Zakup śmieciarki do selektywnego wywozu odpadów komunalnych | nd | 2005 -2006 | Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu wysegregowanych odpadów. Minimalizacja emisji do środowiska odpadów niebezpiecznych, zwiększenie limitu odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko „dzikich” składowisk, poprawa wizerunku gminy. Podniesienie standardu usług wywozu nieczystości, dostosowanie wywozu do wymogów segregacji nieczystości. | Gmina Kuźnia Raciborska, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, ZGKiM | 3 |
| termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej | zgodne | 2005 -2013 | Ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, modernizacja centralnego ogrzewania, zapewnienie temp. 18°C w pomieszczeniach szkolnych (zgodnie z Rozporządz. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002, Dz.U.z 2003r, Nr 6, poz. 69) | Gmina Kuźnia Raciborska, wspólnoty mieszkaniowe | 2 |
| realizacja infrastruktury gastronomiczno-rekreacyjnej w otoczeniu ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych | poza obsza-rem oprac. planu zagos-podarowa-nia przes-trzennego | 2005 -2015 | Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, tworzenie nowych miejsc pracy | prywatni inwestorzy | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2005 -2013 | Rewitalizacja obszarów zagrożonych | środki prywatne właścicieli gruntów, Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2 |
| ścieżki rowerowe i ścieżki tematyczne | poza obszarem oprac. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2006 -2013 | utworzenie tematycznych ścieżek rowerowych, wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, promocja gminy wśród szkół województwa śląskiego – oferta edukacyjna. | Gmina Kuźnia Raciborska, WFOŚiGW, ZPKWŚ, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, organizacje ekologiczne | 2 |
| modernizacja centrum wsi Turze | zgodne | 2005 -2007 | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, utworzenie miejsc parkingowych | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| modernizacja centrum wsi Rudy | zgodne | 2005 -2007 | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, utworzenie miejsc parkingowych. | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| wykonanie zadaszenia estrady w Parku Dębina w Kuźni Raciborskiej | zgodne | 2005 - 2006 | Modernizacja infrastruktury turystycznej | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |

Zadania planowane do realizacji w II horyzoncie czasowym (zadania uruchamiane po roku 2006 i zadania kontynuowane)

| Nazwa zadania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Przewidywany okres realizacji | Oczekiwane rezultaty | Podmioty uczestniczące w realizacji projektu | Waga zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| kanalizacja Gminy (kontynuacja) 2. etap realizacji – lata 2007-2013 | zgodne | 2006 -2013 | poprawa stanu środowiska, podłączenie 2000 gospodarstw do sieci | Gminy Racibórz, Kuźnia Raciborska, WFOŚ, NFOŚ | 4 |
| ukończenie wodociągowania Gminy - (kontynuacja) w 2008 roku: budowa wodociągu w przysiółku Paproć | zgodne | 2005 -2008 | poprawa jakości wody, przyłączenie do sieci 100 gospodarstw | Gmina Kuźnia Raciborska, WFOŚ | 4 |
| zaopatrzenie części mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska w wodę, (kontynuacja) w tym: budowa studni głębinowej, przyłącz energetyczny do ujęcia, modernizacja stacji wodociągowej w Kuźni Raciborskiej, połączenie wodociągiem nowego ujęcia i stacji wodociągowej | zgodne | 2006 -2008 | zapewnienie stałych dostaw wody mieszkańcom gminy | Gminna Spółka Wod-Kan sp. z o.o | 4 |
| gazyfikacja Gminy, w tym: doprowadzenie gazociągu do miasta Kuźnia Raciborska rozbudowa sieci na terenie miasta rozprowadzenie sieci w sołectwach | zgodne | 2007 -2013 | poprawa stanu środowiska, ograniczenie zanieczyszczeń na terenie gminy, uzbrojenie terenów inwestycyjnych | Inwestor prywatny | 3 |
| odbudowa Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach, (kontynuacja) | zgodne | 2004 -2007 | ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, utworzenie bezpośrednio 30 miejsc pracy oraz 50 pośrednio | Diecezja Gliwicka | 4 |
| budowa suchego polderu w Kuźni Raciborskiej przy rzece Ruda | zgodne | 2008 -2010 | zabezpieczenie mieszkańców Kuźni Raciborskiej przed powodzią | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| modernizacja mostu na rzece Ruda w miejscowości Turze, w ciągu drogi powiatowej nr 607 | zgodne | 2008 | zamknięcie obwałowania w miejscowości Turze - zabezpieczenie przed powodzią | Powiat Raciborski, Wojewódzki Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 3 |
| modernizacja mostu na rzece Ruda w miejscowości Rudy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 | zgodne | 2008 -2010 | poprawa nośności mostu - udrożnienie drogi dla transportu kołowego o nośności powyżej 10 ton, poprawa bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 3 |
| modernizacja mostu na rzece Sumina w Nędzy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 | zgodne | 2007 -2009 | poprawa nośności mostu - udrożnienie drogi dla transportu kołowego o nośności powyżej 10 ton, poprawa bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| budowa obwodnicy miejscowości Kuźnia Raciborska połączenie ulic Rudzka z Kozielską | zgodne | 2012 -2013 | poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie przepustowości dróg, wyprowadzenie transportu ciężkiego poza teren zabudowany | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| budowa obwodnicy miejscowości Rudy przecinającej drogi do Rud z Kędzierzyna, Raciborza, Rybnika i Gliwic | zgodne | 2014 -2015 | poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie przepustowości dróg, wyprowadzenie transportu ciężkiego poza teren zabudowany | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| budowa hali widowiskowo-sportowej w Rudach (kontynuacja) | zgodne | 2005 -2007 | Sala sportowa, widownia dla 300 osób z funkcją dla gier zespołowych i organizowania widowisk dla społeczności lokalnej. 90.000 osób korzystających w skali roku, Obszar oddziaływania: 9.000 mieszkańców. Utworzenie nowych miejsc pracy (obsługa techn.) – ich liczba będzie określona w dalszym etapie prac nad projektem. | Gmina Kuźnia Raciborska, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej | 2 |
| budowa basenu w Kuźni Raciborskiej wraz z zapleczem rehabilitacyjno-rekreacyjnym | niezgodne | 2008 -2010 | Obiekt o łącznej pow. 1.500m² (basen 25 x 12,5 m, widownia dla 50-100osób, basen rehabilitacyjno-rekreacyjny ze zjeżdżalnią i sauną, możliwość prowadzenia gastronomii, instalacji masażu wodnego, gejzeru, siłownia, kawiarnia, zaplecze rehabilitacyjne, itp.), obsługujący ok.10.000osób miesięcznie, utworzenie ok. 20 nowych miejsc pracy. System kasowo-biletowy. Niezbędna budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza energetycznego. | Gmina Kuźnia Raciborska, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną w miejscowości Turze (kontynuacja) | brak planu dla miejscowości Turze | 2006 - 2007 | obiekt o kubaturze 3.145m³, pow. zabudowy 582,79m², pow. użytkowej 529,04m² | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej | zgodne | 2007 | poprawa infrastruktury sportowej, dostosowanie do aktualnie obowiązujących standardów | Gmina Kuźnia Raciborska, Ministerstwo Edukacji Narodowej | 3 |
| utworzenie domu seniora (adaptacja gminnego budynku w Kuźni Raciborskiej) | zgodne | 2007 - 2013 | powstanie infrastruktury zabezpieczającej spokojną starość | Gmina Kuźnia Raciborska, Skarb Państwa, inni inwestorzy | 1 |
| budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych sołectw (kontynuacja): budowa przymostowych kładek dla pieszych nad rzeką Ruda w miejscowościach: Kuźnia Raciborska Rudy budowa chodników | zgodne | 2005 -2013 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami, poprawa warunków odwodnienia korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowych. | Gmina Kuźnia Raciborska, Powiat Raciborski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 2 |
| przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku w Rudzie Kozielskiej i w Kuźni Raciborskiej (kontynuacja) | zgodne | 2006 -2007 | Modernizacja ok. 8km DW425 w gminie Kuźnia Raciborska nawierzchni z betonu asfaltowego, poprawa warunków komunikacyjnych. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 3 |
| System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” (kontynuacja) | nd | 2006 – 2007 | włączenie gminy do systemu elektronicznej komunikacji administracji publicznej „Sekap” | Urząd Mar-szałkowski, Gmina Kuźnia Raciborska, 35 gmin i 17 po-wiatów woj.śl. | 3 |
| informatyzacja gminy - ułatwienie mieszkańcom gminy dostępu do sieci (kioski) | nd | 2007 - 2009 | Dostęp do sieci internetowej dla wszystkich mieszkańców gminy, informatyzacja społeczności lokalnej | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| ułożenie sieci światłowodowej (w związku z kanalizacją gminy) | nd | 2007 - 2013 | rozwój społeczeństwa informacyjnego | Gmina Kuźnia Raciborska | 1 |
| organizacja miasteczka nieobozowej akcji letniej projekt miasteczka budowa miasteczka realizacja nieobozowej akcji letniej | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2010 | Organizacja wakacji dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| odbudowa kolei wąskotorowej 1. remont torowisk 2. remont budynków hoteliku, świetlicy, lokomotywowni, dworca, budynku biurowego typu wiejskiego 3. konserwacja i remont taboru kolejowego 4. organizacja zaplecza gastronomicznego wraz z węzłem sanitarnym | zgodne | 2007 -2013 | Zagospodarowanie obiektu jako skansenu kolei wąskotorowej, organizowanie przejazdów turystycznych na całej linii kolejki wąskotorowej, wzrost atrakcyjności, promocja gminy | Gmina Kuźnia Raciborska, inwestorzy prywatni | 3 |
| wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych (kontynuacja) | zgodne | 2005 -2007 | Wyeliminowanie dużej ilości awarii na sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych, uspokojenie opinii publicznej mieszkańców osiedla – nie popartych badaniami wody obaw związanych ze spożywaniem płynu transportowanego rurami azbestowo-cementowymi | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Kuźni Raciborskiej | 4 |
| termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej (kontynuacja) | zgodne | 2005 -2013 | ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, modernizacja centralnego ogrzewania, zapewnienie temp. 18°c w pomieszczeniach szkolnych | Gmina Kuźnia Raciborska, wspólnoty mieszkaniowe | 2 |
| poprawa infrastruktury na oczyszczanie Gminy i ochronę środowiska: zakup zamiatarki samojezdnej. | nd | 2007 | Oczyszczanie ulic miasta i gminy, poprawa atrakcyjności gminy | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| realizacja infrastruktury gastronomiczno-rekreacyjnej w otoczeniu ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych (kontynuacja) | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2005 -2015 | wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, tworzenie nowych miejsc pracy | prywatni inwestorzy | 2 |
| zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów (kontynuacja) | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2005 -2015 | Rewitalizacja obszarów zagrożonych | środki prywatne właścicieli gruntów, Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ścieżki rowerowe i ścieżki tematyczne (kontynuacja) | poza obszarem opracowywan. planu zagospo-darowania przestrzennego | 2006 -2013 | Utworzenie tematycznych ścieżek rowerowych, wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, promocja gminy wśród szkół województwa śląskiego – oferta edukacyjna. | Gmina Kuźnia Raciborska, WFOŚiGW, ZPKWŚ, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, organizacje ekologiczne | 2 |
| modernizacja centrum wsi Turze (kontynuacja) | zgodne | 2005 -2007 | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, utworzenie miejsc parkingowych | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |
| modernizacja centrum wsi Rudy (kontynuacja) | zgodne | 2005 -2007 | Podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, utworzenie miejsc parkingowych | Gmina Kuźnia Raciborska | 2 |

6.

Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi

na terenie powiatu i województwa

Zadania i projekty wpisane do planu mają decydujący wpływ na zdynamizowanie rozwoju gminy Kuźnia Raciborska. Równocześnie, w zdecydowanej większości są to zadania skorelowane z działaniami realizowanymi w powiecie i regionie.

Zadania planowane do realizacji bądź rozpoczynane w I horyzoncie czasowym

| Zadanie/projekt | Związek zadań z polami i priorytetami strategicznego rozwoju województwa śląskiego | Związek zadań z programami strategicznego rozwoju powiatu raciborskiego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| kanalizacja Gminy | Infrastruktura ochrony środowiska. | Ograniczenie stopnia zanieczyszczenia środowiska (wody, grunt, powietrze) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami zasobów wód podziemnych Doprowadzenie wód rzeki Odry do II klasy czystości |
| ukończenie wodociągowania Gminy | Infrastruktura ochrony środowiska. |  |
| zaopatrzenie części mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska w wodę, | Infrastruktura ochrony środowiska. | Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami zasobów wód podziemnych |
| odbudowa Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach, | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu. | Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu |
| obwałowanie prawego brzegu Odry do granic województwa śląskiego, | Infrastruktura ochrony środowiska. | Budowa systemu ochrony przeciwpowodziowej na obszarze zlewni górnej Odry |
| budowa hali widowiskowo-sportowej w Rudach | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu. |  |
| budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną w miejscowości Turze | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu |  |
| budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych sołectw | Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego | Modernizacja i rozwój systemów komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej |
| przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku w Rudzie Kozielskiej i w Kuźni Raciborskiej | Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego | Modernizacja i rozwój systemów komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej |
| utworzenie Centrum Informacji Turystycznej | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu | Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki Wyeksponować i popularyzować istniejące w powiecie wartościowe obiekty kultury materialnej (zabytki) oraz miejsca związane z pobytem sławnych postaci na ziemi raciborskiej. |
| utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu | Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki Wyeksponować i popularyzować istniejące w powiecie wartościowe obiekty kultury materialnej (zabytki) oraz miejsca związane z pobytem sławnych postaci na ziemi raciborskiej. |
| System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” | Rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury |  |
| zakup namiotu festynowego wraz z wyposażeniem | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu |  |
| wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych | Infrastruktura ochrony środowiska. | Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami zasobów wód podziemnych |
| system selektywnego zbierania odpadów sektora komunalnego: | Infrastruktura ochrony środowiska | Ograniczenie stopnia zanieczyszczenia środowiska (wody, grunt, powietrze) |
| termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej | Infrastruktura ochrony środowiska |  |
| realizacja infrastruktury gastronomiczno-rekreacyjnej w otoczeniu ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu |  |
| zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów | Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu |  |
| ścieżki rowerowe i ścieżki tematyczna | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu |  |
| modernizacja centrum wsi Turze | Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu |  |
| modernizacja centrum wsi Rudy | Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu |  |
| wykonanie zadaszenia estrady w Parku Dębina w Kuźni Raciborskiej | Kultura, turystyka, rekreacja |  |

Pozostałe zadania, planowane do realizacji w II horyzoncie czasowym

| Zadanie/projekt | Związek zadań z polami i priorytetami strategicznego rozwoju województwa śląskiego | Związek zadań z programami strategicznego rozwoju powiatu raciborskiego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| gazyfikacja Gminy | Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu | Ograniczenie stopnia zanieczyszczenia środowiska (wody, grunt, powietrze) Rozwinąć system zaopatrzenia w gaz sieciowy gminy powiatu raciborskiego |
| budowa suchego polderu w Kuźni Raciborskiej, | Infrastruktura ochrony środowiska. | Budowa systemu ochrony przeciwpowodziowej na obszarze zlewni górnej Odry |
| modernizacja mostu na rzece Ruda w miejscowości Turze, w ciągu drogi powiatowej nr 607, | Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego | Modernizacja i rozwój systemów komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej |
| modernizacja mostu na rzece Ruda w miejscowości Rudy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919, | Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego | Modernizacja i rozwój systemów komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej |
| modernizacja mostu na rzece Sumina w Nędzy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 | Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego | Modernizacja i rozwój systemów komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej |
| budowa obwodnicy miejscowości Kuźnia Raciborska | Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego | Modernizacja i rozwój systemów komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej |
| budowa obwodnicy miejscowości Rudy | Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego | Modernizacja i rozwój systemów komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej |
| budowa basenu w Kuźni Raciborskiej wraz z zapleczem rehabilitacyjno-rekreacyjnym | Kultura, turystyka, rekreacja,. |  |
| budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną w miejscowości Turze | Kultura, turystyka, rekreacja,. |  |
| budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej | Kultura, turystyka, rekreacja,. |  |
| utworzenie domu seniora (adaptacja gminnego budynku w Kuźni Raciborskiej) | Kultura, turystyka, rekreacja,. |  |
| budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych sołectw | Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego | Modernizacja i rozwój systemów komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej |
| informatyzacja gminy | Rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury |  |
| ułożenie sieci światłowodowej | Rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury |  |
| organizacja miasteczka nieobozowej akcji letniej | Kultura, turystyka, rekreacja,. |  |
| odbudowa kolei wąskotorowej | Kultura, turystyka, rekreacja, ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu |  |
| poprawa infrastruktury na oczyszczanie Gminy i ochronę środowiska: zakup zamiatarki samojezdnej | Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu Infrastruktura ochrony środowiska |  |

7.

Plan finansowy na lata 2004-2006

oraz na lata 2007-2013

| Nazwa zadania | Przewidywa-ny okres realiza-cji | Rok | Przewidy- wany koszt zadania (w złotych) | Przewidywane nakłady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet Gminy | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kanalizacja Gminy, w tym: Etap przygotowawczy – 2006r. Etap realizacji - lata 2007-2013. | 2006 -2013 | 2006 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2007-2013 | 50 236 700 | 5 005 670 | 0 | 0 | 37 692 525 | 7 538 505 |
|  |  | razem | 50 256 700 | 5 025 670 | 0 | 0 | 37 692 525 | 7 538 505 |
| Ukończenie wodociągowania Gminy, w tym w 2005 roku: Budowa wodociągu w Rudach, przysiółku Biały Dwór; Budowa wodociągu w Kuźni Raciborskiej ul. Browarna, osada Górna Huta; Budowa wodociągu w Siedliskach ul. Dąbrowskiego; Budowa wodociągu w Budziskach ul. Fabryczna; Budowa wodociągu w Rudzie Kozielskiej ul. Sportowa. w 2008 roku: Budowa wodociągu w przysiółku Paproć | 2005-2008 | 2005 | 1 523 124 | 380 781 | 0 | 0 | 0 | 1 142 343 |
|  |  | 2008 | 663 498 | 165 874 | 0 | 0 | 0 | 497 624 |
|  |  | razem | 2 186 622 | 546 655 | 0 | 0 | 0 | 1 639 967 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zaopatrzenie części mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska w wodę, w tym: dokumentacja – 2006r, budowa studni głębinowej, przyłącz energetyczny do ujęcia, modernizacja stacji wodociągowej w Kuźni Raciborskiej, połączenie wodociągiem nowego ujęcia i stacji wodociągowej | 2006-2008 | 2006 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2007 - 2008 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | razem | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazyfikacja Gminy, w tym: Doprowadzenie do Kuźni Raciborskiej gazociągu i podłączenie głównych odbiorców biznesowych; Ułożenie sieci gazowniczej na terenie miasta; Ułożenie sieci gazowniczej na terenie sołectw | 2007-2013 |  | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Odbudowa Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach | 2004-2007 | 2004 | 30 000 | 0 | 3 000 | 0 | 22 000 | 5 000 |
|  |  | 2005 | 1 760 000 | 0 | 176 000 | 0 | 1 319 000 | 265 000 |
|  |  | 2006 | 1 860 000 | 0 | 186 000 | 0 | 1 394 000 | 280 000 |
|  |  | 2007 | 1 080 000 | 0 | 108 000 | 0 | 810 000 | 162 000 |
|  |  | razem | 4 730 000 | 0 | 473 000 | 0 | 3 545 000 | 712 000 |
| Obwałowanie prawego brzegu Odry do granic województwa śląskiego | 2005 - 2006 | 2005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | razem | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Budowa suchego polderu w Kuźni Raciborskiej, | 2008 -2010 |  | 5 000 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 3 750 000 | 0 |
| Modernizacja mostu na rzece Ruda w miejscowości Turze, w ciągu drogi powiatowej nr 607, | 2008 |  | 4 000 000 | 0 | 200 000 | 0 | 3 000 000 | 800 000 |
| Modernizacja mostu w miejscowości Rudy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919, | 2008 -2010 |  | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 500 000 |
| Modernizacja mostu na rzece Sumina w Nędzy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 | 2007 -2009 |  | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 125 000 | 375 000 |
| Budowa obwodnicy miejscowości Kuźnia Raciborska | 2012 -2013 |  | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 10 000 000 |
| Budowa obwodnicy miejscowości Rudy | 2014 -2015 |  | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 10 000 000 |
| Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rudach | 2005-2007 | 2005 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 1 225 000 | 485 000 | 0 | 0 | 740 000 | 0 |
|  |  | 2007 | 1 225 000 | 215 000 | 250 000 | 0 | 760 000 | 0 |
|  |  | razem | 2 500 000 | 750 000 | 250 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| Budowa basenu w Kuźni Raciborskiej wraz z zapleczem rehabilitacyjno-rekreacyjnym | 2008-2010 |  | 10 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 000 000 |
| Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną w miejscowości Turze | 2006-2007 | 2006 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2007 | 794 585 | 98 334 | 99 500 | 0 | 596 751 | 0 |
|  |  | razem | 994 585 | 298 334 | 99 500 | 0 | 596 751 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej | 2007 |  | 200 000 | 80 000 | 0 | 0 | 100 000 | 20 000 |
| Utworzenie domu seniora (adaptacja gminnego budynku w Kuźni Raciborskiej) | 2007 - 2013 |  | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 700 000 | 100 000 |
| budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych sołectw w tym: budowa przymostowych kładek dla pieszych nad rzeką ruda w miejscowościach: - kuźnia raciborska - rudy 2. budowa chodników | 2005-2013 | 2005 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 610 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 510 000* |
|  |  | 2007 - 2013 | 2 850 000 | 732 500 | 0 | 0 | 0 | 2 117 500* |
|  |  | razem | 3 500 000 | 872 500 | 0 | 0 | 0 | 2 627 500* |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku w Rudzie Kozielskiej i w Kuźni Raciborskiej | 2006-2007 | 2006 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000* |
|  |  | 2007 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000* |
|  |  | razem | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 000* |
| Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej | 2006 |  | 70 000 | 21 000 | 7 000 | 0 | 42 000 | 0 |
| Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej | 2005-2006 | 2005 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 |
|  |  | 2006 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 |
|  |  | razem | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 20 000 |
| system elektronicznej komunikacji administracji publicznej „Sekap” | 2006-2007 | 2006 | 14 238 620 | 3 968 | 0 | 0 | 10 678 965 | 3 555 687*** |
|  |  | 2007 | 11 649 780 | 3 246 | 0 | 0 | 8 737 335 | 2 909 199*** |
|  |  | razem | 25 888 400 | 7 214 | 0 | 0 | 19 416 300 | 6 464 886*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Informatyzacja gminy - ułatwienie mieszkańcom gminy dostępu do sieci (kioski) | 2007-2009 |  | 30 000 | 8 550 | 3 000 | 0 | 18 450 | 0 |
| ułożenie sieci światłowodowej (w związku z kanalizacją gminy) | 2007 - 2013 |  | 690 000 | 125 000 | 69 000 | 0 | 496 000 | 0 |
| organizacja miasteczka nieobozowej akcji letnie projekt miasteczka budowa miasteczka realizacja nieobozowej akcji letniej | 2010 |  | 100 000 | 25 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 |
| odbudowa kolei wąskotorowej 1. remont torowisk 2. remont budynków hoteliku, świetlicy, lokomotywowni, dworca, budynku biurowego typu wiejskiego 3. konserwacja i remont taboru kolejowego 4. organizacja zaplecza gastronomicznego wraz z węzłem sanitarnym | 2007 - 2013 |  | 10 000 000 | 200 000 | 1 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 800 000 |
| Zakup namiotu festynowego wraz z wyposażeniem | 2006 |  | 220 000 | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych 1. wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej – 2005r. 2. wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu PE przy ul. Moniuszki i Słonecznej w Kuźni Raciborskiej – 2006r 3. wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury typu pe przy ul. arki bożka i klasztornej w kuźni raciborskiej – 2006r | 2005-2006 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000** |
|  |  | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000** |
|  |  | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000** |
|  |  | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 0000 | 240 000** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| system selektywnego zbierania odpadów sektora komunalnego: rok 2005 Etap I: Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych wraz z poszerzeniem jej zakresu o złom, makulaturę i opakowania wielomateriałowe (zakup pojemników do segregacji) Etap II: Likwidacja i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. „dzikich” składowisk rok 2006 Etap III: Systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych (zakup worków do segregacji „u źródła”) Etap IV: Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej Etap V: Zakup śmieciarki do selektywnego wywozu odpadów komunalnych | 2005-2006 | 2005 | 25 000 | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 | 0 |
|  |  | 2006 | 469 000 | 231 500 | 0 | 0 | 237 500 | 0 |
|  |  | Razem | 494000 | 244000 | 0 | 0 | 250000 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Termomodernizacja budynków komu-nalnych i użyt-eczności publicznej (szczegółowy harmonogram prac: Program rewitalizacji substancji mieszkaniowej ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na lata 2004-2013). | 2005-2013 | 2005 | 361 000 | 222 119 | 0 | 30 581 | 0 | 108 300 |
|  |  | 2006 | 693 000 | 416 073 | 0 | 69 027 | 0 | 207 900 |
|  |  | 2007 - 2013 | 3 005 000 | 1 693 716 | 0 | 409 784 | 0 | 901 500 |
|  |  | razem | 4 059 000 | 2 331 908 | 0 | 509 392 | 0 | 1 217 700 |
| Poprawa infrastruktury na oczyszczanie Gminy i ochronę środowiska: Zakup zamiatarki samojezdnej. | 2007 |  | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Realizacja infrastruktury gastronomiczno-rekreacyjnej w otoczeniu ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych | 2005-2015 | 2005 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
|  |  | 2006 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
|  |  | 2007 - 2015 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 |
|  |  | razem | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 |
| Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów | 2005-2013 | 2005 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
|  |  | 2006 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
|  |  | 2007 - 2013 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 |
|  |  | razem | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 |
| Ścieżki rowerowe i ścieżki dydaktyczne | 2006-2013 | 2006 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 70 000 |
|  |  | 2007 - 2015 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 90 000 |
|  |  | razem | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 180 000 |
| Modernizacja centrum wsi Turze, w tym budowa: - parkingów, - ciągów pieszych, - małej architektury, - terenów zielonych, - innych | 2005-2007 | 2005 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 474 000 | 34 000 | 112 000 | 0 | 328 000 | 0 |
|  |  | 2007 | 170 000 | 50 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
|  |  | razem | 680 000 | 120 000 | 112 000 | 0 | 448 000 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Modernizacja centrum wsi Rudy, w tym budowa: - parkingów, - ciągów pieszych, - małej architektury, - terenów zielonych, - innych | 2005-2007 | 2005 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 474 000 | 34 000 | 112 000 | 0 | 328 000 | 0 |
|  |  | 2007 | 170 000 | 50 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
|  |  | razem | 680 000 | 120 000 | 112 000 | 0 | 448 000 | 0 |
| Wykonanie zadaszenia estrady w Parku Dębina w Kuźni Raciborskiej | 2005 - 2006 | 2005 | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2006 | 53 850 | 23 850 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
|  |  | razem | 60 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |

UWAGI:

*        - projekt realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

**      - projekt realizowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

***    - projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Katowicach; kwota w kolumnie

„Inne” wskazuje udział Urzędu Marszałkowskiego i pozostałych JST

uczestniczących w projekcie

Uwaga

Wyszczególnione zadania będą realizowane w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych gminy. Przystąpienie do realizacji jednego z wymienionych powyżej projektów poprzedzone musi być każdorazowo przeprowadzeniem oceny możliwości jego realizacji, głównie finansowych oraz odrębną uchwałą Rady Miejskiej w sprawie.

8.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego

Realizacja zapisanych w planie rozwoju lokalnego zadań inwestycyjnych powinna przynieść efekty w następujących dziedzinach stanowiących odbicie treści zawartych w celach operacyjnych gminy:

- atrakcyjność inwestycyjna gminy Kuźnia Raciborska,

- rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości,

- rozwój turystyki,

- jakość środowiska naturalnego,

- zabezpieczenie przed powodzią,

W wyniku realizacji planu rozwoju lokalnego zakłada się uzyskanie w wymienionych dziedzinach pewnych oddziaływań opisanych w kolejnej tabeli.

W kolejnych kolumnach tabeli znalazły się wartości wskaźników odzwierciedlające zmianę ich poziomu w stosunku rocznym.

|  | LATA |
| --- | --- |
| Oddziaływanie w skali roku | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| atrakcyjność inwestycyjna gminy Kuźnia Raciborska, |
| Liczba nowych inwestycji gospodarczych (wartości bezwzględne) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Wartość nowych inwestycji gospodarczych (wartości bezwzględne) | - | - | - | 100 tys. zł | 300 tys. zł | 900 tys. zł | 900 tys. zł | 900 tys. zł | 500 tys. zł | 300 tys. zł |
| Wzrost dochodów gminy z tytułu podatków lokalnych (zmiany w %) | - | - | - | - | - | - | 2% | 3% | 4% | 4% |
| rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości |
| Wzrost liczby zarejestrowanych na terenie gminy podmiotów gospodarczych (wartości bezwzględne) | - | - | - | 5 | 10 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| Liczba utworzonych miejsc pracy | 5 | 7 | 10 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 30 |
| rozwój turystyki |
| Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę w skali roku (wartości bezwzględne) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 |
| Wzrost liczby turystów korzystających z noclegów na terenie gminy w skali roku (wartości bezwzględne) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| Wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających w turystyce i sektorach powiązanych z turystyką (wartości bezwzględne) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |

| jakość środowiska naturalnego |
| --- |
| Ilość lokalnych kotłowni stosujących paliwa ekologiczne o: | 5 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Ilość nowych podmiotów podłączonych do sieci kanalizacyjnej | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 400 | 500 | 500 |
| zabezpieczenie potrzeb mieszkańców na dostawy wody pitnej w % | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| zabezpieczenia przed powodzią |
| % zabezpieczenia przed powodzią | 60 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |

9.

System wdrażania

Wdrażanie planu rozwoju lokalnego gminy Kuźnia Raciborska obejmuje szereg działań o charakterze stricte implementacyjnym, jak i działań organizacyjnych, promocyjnych i strukturalnych. Harmonogram wdrażania zadań i projektów wraz z kolejnymi przedsięwzięciami o charakterze szczegółowym został zawarty (bądź zostanie przygotowany) w ramach szczegółowych opracowań (studia wykonalności, biznes plany). Równie istotne jest jednak w każdym przypadku rozstrzygnięcie kwestii związanych z:

- określeniem potencjalnych partnerów dla realizacji zadań i projektów,

- promowaniem projektu w społeczności lokalnej,

- przygotowaniem struktur wdrażania,

- montażem środków finansowych.

W ramach pierwszej grupy działań wdrożeniowych będą poszukiwane osoby lub instytucje mogące włączyć się w proces realizacji projektów. W pierwszym rzędzie, uwaga zostanie zwrócona na podmioty z gminy, które mogą być zainteresowane partycypacją we wdrażaniu projektu. Zasadą obowiązującą powinno stać się realizowanie jak największej części działań w układzie partnerskim. Innymi słowy, wartość projektu w sensie merytorycznym jest równie ważna, jak aktywizacja za pomocą projektu podmiotów społecznych. Przyjmuje się, że przewaga projektów partnerskich nad klasycznymi projektami realizowanymi wysiłkami gminy polega na:

- większym utożsamieniu się mieszkańców z projektem i jego rezultatami, a co za tym idzie z większą akceptacją całego planu,

- zachowaniu stałej troski i odpowiedzialności społeczności lokalnej za funkcjonowanie projektu,

- zwiększeniu możliwości montażu środków na rzecz realizacji i funkcjonowania projektów (zasoby majątkowe i niemajątkowe),

- uaktywnianiu społeczności lokalnej, dawaniu pretekstu do konstruktywnego działania.

Partnerski sposób realizacji projektów został zapoczątkowany pracami nad strategią rozwoju gminy, która została opracowana metodą partnersko-ekspercką. Przyjęta metodologia prac umożliwiła:

- rozpoznanie oczekiwań mieszkańców gminy,

- stworzenie możliwości do zgłaszania przez podmioty lokalne pomysłów na projekty,

- wpisanie do strategii projektów powszechnie akceptowanych przez mieszkańców.

Również projekty zawarte w niniejszym planie rozwoju lokalnego zostały wyselekcjonowane po procesie negocjacyjnym z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Precyzyjne określenie podmiotów partnerskich pozwala na uruchomienie procesu promocji, właściwie ukierunkowanego i wykorzystującego odpowiednie techniki dotarcia do wskazanych grup partnerów. Sposób realizacji promocji będzie kontynuacją działań podjętych przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy i w dużym stopniu będzie bazował na działaniach podejmowanych w ramach opisanego wcześniej programu promocji.

Specyfika merytoryczna projektów, a przede wszystkim różnorodność konfiguracji podmiotów realizujących w partnerstwie projekty wymaga specyficznego spojrzenia na kwestie organizacyjne, w szczególności na struktury instytucjonalne. Ustalenie reguł organizacyjno-instytucjonalnych dla każdego projektu będzie obejmowało następujące główne zadania:

- ustalenie lidera projektu,

- określenie instytucji wiodącej (ewentualnie powołanie instytucji),

- rozpisanie zakresu obowiązków podmiotów realizujących projekt z uwzględnieniem harmonogramów,

- określenie przepływu informacji, procedur kontrolnych, odpowiedzialności, sposobów egzekwowania zobowiązań.

Projekty zawarte w planie w sposób bezdyskusyjny przyczyniają się do zdynamizowania rozwoju gminy. Zostały wyselekcjonowane w świadomy sposób z potencjalnego zbioru dopuszczalnych projektów. W ten sposób osiągnięto walor konsolidacji środków wokół priorytetów rozwoju. Tym niemniej, realizacja opisanej wiązki projektów, zwłaszcza projektów o charakterze „twardym”, przekracza możliwości finansowe gminy. Dlatego będzie prowadzone stałe monitorowanie zasobów gminy i otoczenia w celu:

- pozyskania dodatkowych środków na realizację projektów,

- zastępowania nakładów finansowych innymi rodzajami środkami (aporty, adaptacje, intensyfikacja wykorzystania itp.).

Tam gdzie to możliwe będzie dążyć się do takiego zagospodarowania środków z budżetu gminy, aby wykorzystywać dzięki nim dostępne źródła wsparcia (finansowego lub pozafinansowego). W ten sposób środki budżetowe będą w dużej mierze służyły nie tyle bezpośredniemu realizowaniu projektu, co raczej koncentrowaniu dodatkowych środków z możliwych źródeł.

Ze względu na szeroki zakres projektów wytypowanych do realizacji w ramach planu rozwoju lokalnego przyjmuje się, że będą one realizowane zgodnie z hierarchią wynikającą z przyporządkowanych wag. Dla zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji planu podejmowane będą następujące działania wdrożeniowe:

- uruchomiony zostanie proces permanentnego poszukiwania, motywowania i pozyskiwania aktywnego wsparcia dla realizacji projektów ze strony podmiotów lokalnych,

- gmina będzie uruchamiać działania promocyjne mające na celu zainteresowanie podmiotów w otoczeniu współprealizacją projektów, zwłaszcza zaś w tych przypadkach, gdzie możliwa będzie całkowita bądź częściowa komercjalizacja projektu,

- ostateczny kształt projektów, w szczególności projektów dla których nie zostały zakończone prace analityczne, będzie determinowany możliwościami pozyskiwania środków na ich realizację,

- projekty będą realizowane w sposób etapowy, a etapy będą tak wyodrębniane, aby każdy z nich kończył się autonomicznym efektem widocznym i odczuwalnym dla mieszkańców gminy,

- zostanie uruchomiony proces analizowania efektywności realizowania poszczególnych projektów dla ograniczenia w realizacji planu zjawisk marnotrawstwa oraz niepotrzebnych opóźnień,

- decentralizacji wdrażania planu – wynikającej z partnerskiej orientacji całego planu – towarzyszyć będzie centralizacja procesów monitorowania, której celem będzie zarządzanie planem jako spójną całością, składającą się z elementów wzajemnie współzależnych,

- plan rozwoju lokalnego będzie podlegał cyklicznej aktualizacji, a przyczynami nanoszenia korekt w planie mogą być:

  - nieprzewidziane zmiany uwarunkowań rozwojowych planu (związane np. z klęskami żywiołowymi, których gmina doświadczała w przeszłości),

  - pojawienie się nowych środków na realizację projektów,

  - zmiana układu oczekiwań mieszkańców gminy modyfikująca znaczenie projektów dla rozwoju lokalnego,

Plan rozwoju lokalnego stanowi i będzie stanowił dokument wykonawczy do strategii rozwoju gminy. Stąd też, aktualizacja strategii może za sobą pociągać konieczność modyfikacji planu.

10.

Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Partnerski model wdrażania planu oraz jego duża złożoność determinują model jego monitorowania. Wielopodmiotowy układ realizacji powoduje, że również w zakresie monitorowania konieczne jest zbudowanie układu wielopodmiotowego.

Schemat monitoringu planu zostanie skorelowany z monitoringiem strategii rozwoju gminy. Plan rozwoju lokalnego jest bowiem przedłużeniem i ukonkretnieniem zasadniczego dokumentu jakim jest strategia. Podstawę monitoringu tworzą wyspecyfikowane wcześniej wskaźniki dotyczące rezultatów i oddziaływań. W tym kontekście działania monitorujące obejmować będą:

- stałe analizowanie zakresu wskaźników kontrolnych pod kątem ich dostępności i skuteczności, a także okresowe aktualizowanie listy wskaźników,

- analizowanie zbioru ustalonych standardów wykonania tworzących wzorzec powodzenia planu wraz z okresową aktualizacją,

- stałe monitorowanie poziomu osiągania wskaźników i ich porównywanie z ustalonymi standardami,

- wyciąganie wniosków co do przyczyn ewentualnych odchyleń,

- podejmowanie stosownych reakcji i monitorowanie skutków wprowadzanych modyfikacji.

Realizacja całego monitoringu ma charakter iteracyjny. Prowadzenie monitoringu powinno prowadzić nie tylko do wykrywania zjawisk, ale przede wszystkim do ich interpretacji i wyciągania wniosków.

Partnerski wymiar monitoringu przejawia się w sposobie gromadzenia informacji. Opisane wcześniej wskaźniki główne, jak i ewentualne wskaźniki uzupełniające bądź zastępcze są informacjami będącymi w gestii różnych podmiotów. Dla każdego projektu zostanie przygotowana we współpracy z partnerami lista informacji możliwych do wykorzystania w procesie monitoringu wraz ze wskazaniem podmiotu dysponującego najbardziej kompletnymi i aktualnymi danymi.

Schemat ustalania systemu monitoringu na poziomie projektów można wyrazić w następujący sposób:

- ustalenie podmiotów liderskich w ramach realizacji projektu,

- wynegocjowanie z partnerami w realizacji projektu zmiennych badawczych oraz horyzontów realizacji zakładanych standardów (również w horyzontach pośrednich),

- określenie źródeł informacji o efektach projektu (bezpośrednich i pośrednich) oraz technik pozyskiwania danych,

- określenie procedur wnioskowania na podstawie ustalonego zbioru danych, zwłaszcza zaś monitorowanie osiągania kluczowych punktów w realizacji projektu tworzących ścieżkę krytyczną realizacji,

- tworzenie cyklicznej diagnozy na temat realizacji projektu, przyczyn odchyleń i wpływu realizacji na wdrożenie całego planu i strategii rozwoju gminy.

Powyższa lista, wraz z określeniem kanału przepływu informacji pomiędzy podmiotami pozwoli na stworzenie aktualnej bazy danych dla potrzeb monitoringu. Równocześnie, wielość źródeł informacji musi iść w parze z pewnym niezbędnym scentralizowaniem procesu gromadzenia i analizowania zebranych informacji. Na pierwszy plan wysuwa się w tym zakresie rola Urzędu Miasta, Zespołu Wdrażającego strategię oraz Rady Liderów Strategicznego Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska. W ramach pojedynczych projektów model ten może się różnić i przesuwać odpowiedzialność za monitoring na inne podmioty (głównie na liderów projektów).

Monitoring planu, poza funkcjami kontrolnymi i naprawczymi będzie również odgrywał ważną rolę w promocji planu. Rzetelna analiza wyników i otwarte informowanie o sukcesach i problemach wdrażania planu członków społeczności lokalnej powinno przynieść efekt większego zrozumienia kwestii związanych z rozwojem lokalnym wśród mieszkańców. Z drugiej strony, przyjęcie zasady absolutnej otwartości informacyjnej przyniesie efekt większego zdyscyplinowania realizatorów planu. W przypadku kluczowych projektów dopuszczalne jest stworzenie społecznych „komisji” kontrolujących zaawansowanie projektu czy sposób wydawania środków.

# Text boxes

Kuźnia

Raciborska

Rysunek nr 9 Administracyjna mapa województwa śląskiego, ze wskazaniem położenia powiatu raciborskiego i  gminy Kuźnia Raciborska oraz jej centralnym położeniem wobec  ośrodków  miejskich.